620200099/28485(5)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 26 января 2024 г. № 25

г. Кызыл

**О внесении изменений в республиканскую**

**адресную программу по переселению граждан**

**из многоквартирных домов, признанных в**

**установленном порядке до 1 января 2017 г.**

**аварийными и подлежащими сносу или**

**реконструкции в связи с физическим**

**износом в процессе их эксплуатации в**

**Республике Тыва, на 2019-2025 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в целях ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Республики Тыва Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в республиканскую адресную программу по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в Республике Тыва, на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 29 марта 2019 г. № 143 (далее – программа), следующие изменения:

1) в позиции «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы цифры «1 051 219 147,04» заменить цифрами «1 050 587 115,55», цифры «31 368 608,0» заменить цифрами «30 736 576,51», цифры

«995 398 701,58» заменить цифрами «994 947 541,44», цифры «30 880 370,88» заменить цифрами «30 429 210,74», цифры «55 820 445,46» заменить цифрами «55 639 574,11», цифры «488 237,12» заменить цифрами «307 365,77»;

2) в главе 7:

в абзаце пятом цифры «1 051 219 147,04» заменить цифрами «1 050 587 115,55»;

в абзаце десятом цифры «31 368 608,0» заменить цифрами «30 736 576,51»;

в абзаце двенадцатом цифры «995 398 701,58» заменить цифрами «994 947 541,44»;

в абзаце семнадцатом цифры «30 880 370,88» заменить цифрами «30 429 210,74»;

в абзаце девятнадцатом цифры «56 194 207,90» заменить цифрами «55 639 574,11»;

в абзаце двадцать четвертом цифры «488 237,12» заменить цифрами «307 365,77»;

3) в главе 8:

абзац третий после слов «95 636,0 рублей по этапу 2022-2023 годов и» дополнить словами «93 709,07 рублей»;

абзац пятый дополнить предложением следующего содержания:

«В результате исполнения государственного контракта по этапу 2023-2024 годов стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения составляет 93 709,07 рублей.»;

в таблице 1 по этапу 2023-2024 годов цифры «95 636,0» заменить цифрами «93 709,07»;

4) приложения № 1-3 к программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к республиканской адресной программе по

переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в Республике Тыва,

на 2019-2025 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 г. | | Планируемая дата окончания переселения | Информация о формировании земельного участка  под аварийным многоквартирным домом | | | |
| площадь застройки многоквартирного дома | площадь земельного участка | кадастровый номер  земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован  под одним домом,  не сформирован) |
| год | | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего подлежит переселению в 2019-2025 гг. | | | x | | x | 11 970,90 | 719 | x | 7 656,50 | 12 248,48 | x | x |
| По программе переселения 2019-2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | x | | x | 11 970,90 | 719 | x | 7 656,50 | 12 248,48 | x | x |
| Итого по городу Кызылу | | | x | | x | 160,70 | 26 | x | 190,80 | 871,98 | x | x |
| 1 | Кызыл | г. Кызыл,  ул. Рихарда Зорге, д. 168 | | 1949 | 13.07.2011 | 160,70 | 26 | 31.12.2021 | 190,80 | 871,98 | 17:18:0105025:275 | сформирован под одним домом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Кызылскому муниципальному району | | x | х | | 999,30 | 54 | x | 997,10 | 1 069,00 | x | x |
| 2 | Каа-Хем | пгт. Каа-Хем,  ул. Зеленая, д. 23 | 1973 | 15.09.2016 | 501,70 | 28 | 31.12.2021 | 499,40 | 531,00 | 17:05:1001035:325 | сформирован под одним домом |
| 3 | Каа-Хем | пгт. Каа-Хем,  ул. Зеленая, д. 25 | 1973 | 15.09.2016 | 497,60 | 26 | 31.12.2021 | 497,70 | 538,00 | 17:05:1001035:326 | сформирован под одним домом |
| Итого по Чеди-Хольскому муниципальному району | | x | x | | 10 810,90 | 639 | x | 6 468,60 | 10 307,50 | x | x |
| 4 | Хову-Аксы | с. Хову-Аксы,  ул. Гагарина, д. 13 | 1959 | 27.02.2012 | 583,80 | 23 | 31.12.2021 | 364,30 | 584,20 | 17:15:0301012:599 | сформирован под одним домом |
| 5 | Хову-Аксы | с. Хову-Аксы,  ул. Гагарина, д. 14 | 1960 | 27.02.2012 | 563,20 | 15 | 31.12.2022 | 358,10 | 792,00 | 17:15:0301012:235 | сформирован под одним домом |
| 6 | Хову-Аксы | с. Хову-Аксы,  ул. Гагарина, д. 17 | 1960 | 27.02.2012 | 574,20 | 26 | 31.12.2021 | 360,40 | 587,50 | 17:15:0301012:596 | сформирован под одним домом |
| 7 | Хову-Аксы | с. Хову-Аксы,  ул. Мира, д. 4 | 1975 | 27.02.2012 | 516,00 | 31 | 31.12.2023 | 314,00 | 485,00 | 17:15:0301014:207 | сформирован под одним домом |
| 8 | Хову-Аксы | с. Хову-Аксы,  ул. Мира, д. 6а | 1969 | 27.02.2012 | 533,40 | 27 | 31.12.2024 | 338,90 | 495,00 | 17:15:0301014:149 | сформирован под одним домом |
| 9 | Хову-Аксы | с. Хову-Аксы,  ул. Мира, д. 10 | 1973 | 27.02.2012 | 504,00 | 31 | 31.12.2024 | 308,70 | 512,80 | 17:15:0301014 | не сформирован |
| 10 | Хову-Аксы | с. Хову-Аксы,  ул. Мира, д. 16 | 1972 | 27.02.2012 | 517,70 | 33 | 31.12.2022 | 337,60 | 518,60 | 17:15:0301014 | не сформирован |
| 11 | Хову-Аксы | с. Хову-Аксы,  ул. Мира, д. 20 | 1972 | 27.02.2012 | 492,10 | 30 | 31.12.2023 | 313,40 | 494,20 | 17:15:0301014 | не сформирован |
| 12 | Хову-Аксы | с. Хову-Аксы,  ул. Мира, д. 24 | 1972 | 27.02.2012 | 494,50 | 39 | 31.12.2024 | 313,40 | 492,80 | 17:15:0301014 | не сформирован |
| 13 | Хову-Аксы | с. Хову-Аксы,  ул. Мира, д. 26 | 1972 | 27.02.2012 | 491,30 | 44 | 31.12.2024 | 313,40 | 471,00 | 17:15:0301014:153 | сформирован под одним домом |
| 14 | Хову-Аксы | с. Хову-Аксы,  ул. Мира, д. 28 | 1973 | 27.02.2012 | 492,30 | 31 | 31.12.2022 | 313,40 | 524,00 | 17:15:0301014:206 | сформирован под  одним домом |
| 15 | Хову-Аксы | с. Хову-Аксы,  ул. Мира, д. 34 | 1988 | 27.02.2012 | 745,20 | 35 | 31.12.2024 | 481,40 | 530,00 | 17:15:0301014 | не сформирован |
| 16 | Хову-Аксы | с. Хову-Аксы,  ул. Первомайская, д. 12 | 1961 | 27.02.2012 | 537,80 | 28 | 01.09.2025 | 333,60 | 537,80 | 17:15:0301012:617 | сформирован под одним домом |
| 17 | Хову-Аксы | с. Хову-Аксы,  ул. Первомайская, д. 13 | 1970 | 27.02.2012 | 1 624,90 | 77 | 01.09.2025 | 636,00 | 1 800,00 | 17:15:0301012:139 | сформирован под одним домом |
| 18 | Хову-Аксы | с. Хову-Аксы,  ул. Спортивная,  д. 1 | 1975 | 27.02.2012 | 480,80 | 33 | 31.12.2024 | 313,20 | 526,60 | 17:15:0301012:607 | сформирован под одним домом |
| 19 | Хову-Аксы | с. Хову-Аксы,  ул. Спортивная,  д. 7 | 1969 | 27.02.2012 | 506,10 | 42 | 01.09.2025 | 335,70 | 580,00 | 17:15:0301012 | не сформирован |
| 20 | Хову-Аксы | с. Хову-Аксы,  ул. Спортивная,  д. 7а | 1987 | 27.02.2012 | 631,40 | 43 | 01.09.2025 | 419,70 | х | х | не сформирован |
| 21 | Хову-Аксы | с. Хову-Аксы,  ул. Юбилейная,  д. 15 | 1972 | 27.02.2012 | 522,20 | 51 | 31.12.2022 | 313,40 | 376,00 | 17:15:0301013:66 | сформирован под одним домом |

Приложение № 2

к республиканской адресной программе по

переселению граждан из многоквартирных домов,

признанных в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в Республике Тыва,

на 2019-2025 годы

П Л А Н

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 г., по способам переселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные  с приобретением жилых помещений | | | | | | | | | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | | | всего | | | в том числе | | | | | | | | | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений | | | |
| выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | | | | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории | | переселение в свободный жилищный фонд | приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан | строительство домов | | приобретение жилых помещений у застройщиков | | | | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | | приведение приобретенных жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | Стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
| кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в том числе: | 11 970,90 | 1 050 587 115,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 970,90 | 11 970,90 | 1 050 587 115,55 | 1 649,00 | 101 133 625,48 | 10 133,80 | 938 296 704,32 | 188,10 | 11 156 785,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 105,70 | 6 987 551,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,70 | 105,70 | 6 987 551,50 | 0,00 | 0,00 | 105,70 | 6 987 551,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по пгт. Каа-Хем (Кызылский муниципальный район) | 105,70 | 6 987 551,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,70 | 105,70 | 6 987 551,50 | 0,00 | 0,00 | 105,70 | 6 987 551,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 1 383,80 | 79 361 418,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383,80 | 1 383,80 | 79 361 418,86 | 490,20 | 29 596 145,61 | 705,50 | 38 608 487,50 | 188,10 | 11 156 785,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по пгт. Каа-Хем (Кызылский муниципальный район) | 893,60 | 49 765 273,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,60 | 893,60 | 49 765 273,25 | 0,00 | 0,00 | 705,50 | 38 608 487,50 | 188,10 | 11 156 785,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по  с. Хову-Аксы (Чеди-Хольский муниципальный район) | 490,20 | 29 596 145,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,20 | 490,20 | 29 596 145,61 | 490,20 | 29 596 145,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по этапу 2021 года | 2 494,50 | 147 442 758,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494,50 | 2 494,50 | 147 442 758,38 | 1 158,80 | 71 537 479,  87 | 1 335,70 | 75 905 278,  51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по  г. Кызылу | 160,70 | 9 657 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,70 | 160,70 | 9 657 395,00 | 0,00 | 0,00 | 160,70 | 9 657 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по  с. Хову-Аксы (Чеди-Хольский муниципальный район) | 2 333,80 | 137 785 363,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333,80 | 2 333,80 | 137 785 363,38 | 1 158,80 | 71 537 479,  87 | 1 175,00 | 66 247 883,  51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 2 257,00 | 215 850 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257,00 | 2 257,00 | 215 850 452,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257,00 | 215 850 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по  с. Хову-Аксы (Чеди-Хольский муниципальный район) | 2 257,00 | 215 850 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257,00 | 2 257,00 | 215 850 452,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257,00 | 215 850 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 328,00 | 30 736 576,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 328,00 | 30 736 576,51 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 30 736 576,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по  с. Хову-Аксы (Чеди-Хольский муниципальный район) | 328,00 | 30 736 576,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 328,00 | 30 736 576,51 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 30 736 576,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 5 401,90 | 570 208 358,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 401,90 | 5 401,90 | 570 208 358,30 | 0,00 | 0,00 | 5 401,90 | 570 208 358,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по  с. Хову-Аксы (Чеди-Хольский муниципальный район) | 5 401,90 | 570 208 358,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 401,90 | 5 401,90 | 570 208 358,30 | 0,00 | 0,00 | 5 401,90 | 570 208 358,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к республиканской адресной программе по

переселению граждан из многоквартирных домов,

признанных в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в Республике Тыва,

на 2019-2025 годы

П Л А Н

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь  жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | | в том числе | | всего | в том числе | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего по программе переселения, в рамках кото- | 719 | 254 | 228 | 26 | 11 970,90 | 10 991,90 | 979,00 | 1 050 587 115,55 | 994 947 541,44 | 55 639 574,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| рой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2019-2020 годов | 6 | 3 | 3 | 0 | 105,70 | 105,70 | 0,00 | 6 987 551,50 | 4 009 900,00 | 2 977 651,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. Итого по  пгт. Каа-Хем | 6 | 3 | 3 | 0 | 105,70 | 105,70 | 0,00 | 6 987 551,50 | 4 009 900,00 | 2 977 651,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по этапу 2020-2021 годов | 73 | 28 | 26 | 2 | 1 383,80 | 1 319,50 | 64,30 | 79 361 418,86 | 61 829 773,10 | 17 531 645,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. Итого по  пгт. Каа-Хем | 48 | 21 | 19 | 2 | 893,60 | 829,30 | 64,30 | 49 765 273,25 | 39 927 074,17 | 9 838 199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. Итого по  с. Хову-Аксы | 25 | 7 | 7 | 0 | 490,20 | 490,20 | 0,00 | 29 596 145,61 | 21 902 698,93 | 7 693 446,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по этапу 2021-2022 годов | 152 | 49 | 47 | 2 | 2 494,50 | 2 445,90 | 48,60 | 147 442 758,38 | 122 184 118,38 | 25 258 640,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. Итого по  г. Кызылу | 26 | 6 | 4 | 2 | 160,70 | 112,10 | 48,60 | 9 657 395,00 | 7 585 555,66 | 2 071 839,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. Итого по  с. Хову-Аксы | 126 | 43 | 43 | 0 | 2 333,80 | 2 333,80 | 0,00 | 137 785 363,38 | 114 598 562,72 | 23 186 800,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по этапу 2022-2023 годов | 138 | 50 | 48 | 2 | 2 257,00 | 2 168,00 | 89,00 | 215 850 452,00 | 213 676 799,00 | 2 173 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. Итого по  с. Хову-Аксы | 138 | 50 | 48 | 2 | 2 257,00 | 2 168,00 | 89,00 | 215 850 452,00 | 213 676 799,00 | 2 173 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по этапу 2023-2024 годов | 23 | 8 | 8 | 0 | 328,00 | 328,00 | 0,00 | 30 736 576,51 | 30 429 210,74 | 307 365,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. Итого по  с. Хову-Аксы | 23 | 8 | 8 | 0 | 328,00 | 328,00 | 0,00 | 30 736 576,51 | 30 429 210,74 | 307 365,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по этапу 2024-2025 годов | 327 | 116 | 96 | 20 | 5 401,90 | 4 624,80 | 777,10 | 570 208 358,30 | 562 817 740,22 | 7 390 618,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. Итого по  с. Хову-Аксы | 327 | 116 | 96 | 20 | 5 401,90 | 4 624,80 | 777,10 | 570 208 358,30 | 562 817 740,22 | 7 390 618,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | »; |

5) приложение № 5 к программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к республиканской адресной программе по

переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или

реконструкции в связи с физическим износом в

процессе их эксплуатации в Республике Тыва,

на 2019-2025 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий республиканской адресной программы по

переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в

установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими

сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе

их эксплуатации в Республике Тыва, на 2019-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Источники  финансирования | Объем  финансирования, всего, тыс. рублей | В том числе по годам | | | | | | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей) |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Республиканская адресная программа по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и подле- | итого | 1 045 988,34673 | 1323,514 | 22561,92925 | 134750,17543 | 200640,74353 | 116503,62622 | 570 208,3583 | этап 2019-2025 гг. | пгт. Каа-Хем,  с. Хову-Аксы,  г. Кызыл |  |
| федеральный бюджет | 991 905,18645 | 1176,035 | 16979,495 | 120304,64254 | 178600,63905 | 112026,63464 | 562 817,74022 |
| республиканский бюджет | 54 083,16028 | 147,479 | 5582,43425 | 14445,53289 | 22040,10448 | 4 476,99158 | 7 390,61808 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| жащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в Республике Тыва, на 2019-2025 годы | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 56752,82475 | 1323,514 | 16820,82325 | 38608,4875 | 0 | 0 | 0 | 2019-  2021 гг. | пгт. Каа-Хем |  |
| федеральный бюджет | 43936,97417 | 1176,035 | 11238,389 | 31522,55017 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 12815,85058 | 147,479 | 5582,43425 | 7085,93733 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого | 979 578,126 98 | 0 | 5741,106 | 89817,16268 | 197307,87378 | 116503,62622 | 570208,3583 | 2020-  2025 гг. | с. Хову-Аксы |  |
| федеральный бюджет | 940 382,65662 | 0 | 5741,106 | 83314,46037 | 176482,71539 | 112026,63464 | 562817,74022 |
| республиканский бюджет | 39 195,47036 | 0 | 0 | 6502,70231 | 20825,15839 | 4 476,99158 | 7390,61808 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого | 9 657,395 | 0 | 0 | 6324,52525 | 3332,86975 | 0 | 0 | 2021-  2022 гг. | г. Кызыл |  |
| федеральный бюджет | 7 585,55566 | 0 | 0 | 5467,632 | 2117,92366 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 2071,83934 | 0 | 0 | 856,89325 | 1214,94609 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ». |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг