ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 февраля 2018 г. № 52

г. Кызыл

О внесении изменений в республиканскую

адресную программу по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда

в Республике Тыва на 2013-2018 годы

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2012 г. № 667 (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программа:

а) в позиции «Основные показатели Программы» цифры «68 902,99» заменить цифрами «83 665,79», цифры «67 506,54» заменить цифрами «70 399,37», цифры      «1 396,45» заменить цифрами «13 266,42»;

б) позицию «Сроки реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«этап 2018 года – до 31 декабря 2018 года»;

в) позицию «Исполнители Программы» после слов «сельское поселение «Сумон Бай-Хаакский Тандинского кожууна Республики Тыва» дополнить словами «сельское поселение «Сумон Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»;

г) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования Программы | - | источниками финансирования Программы являются: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; республиканский бюджет Республики Тыва; местные бюджеты. Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет в 2013-2018 годах: с финансовой поддержкой Фонда – 2 880 109 575,78 руб., из них: 2013 г. – 483 926 760,0 руб.; 2014 г. – 524 611 137,90 руб.; 2015 г. – 527 291 869,08 руб.; 2016 г. – 713 996 825,60 руб.; 2018 г. – 630 282 983,20 руб. Доля финансирования Программы за счет средств Фонда составляет 2 147 428 319,41 руб., из них: 2013 г. – 389 359 029,76 руб.; 2014 г. – 331 998 000,0 руб.; 2015 г. – 475 596 836,99 руб.; 2016 г. – 575 204 452,66 руб.; 2018 г. – 375 270 000,0 руб. Доля республиканского бюджета Республики Тыва составляет 732 681 256,37 руб., из них: 2013 г. – 94 567 730,24 руб.; 2014 г. – 192 613 137,90 руб.; 2015 г. – 51 695 032,09 руб.; 2016 г. – 138 792 372,94 руб.; 2018 г. – 255 012 983,20 руб. без финансовой поддержки Фонда – 399 675 876,65 руб., из них: 2013 г. – 195 201 510,0 руб.; 2014 г. – 59 396 330,0 руб.; 2015 г. – 36 508 892,0 руб.; 2016 г. – 108 569 144,65 руб. Доля местных бюджетов составляет 0 руб.»; |
| --- | --- | --- |

д) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» дополнить абзацами следующего содержания:

«на 2018 год:

ликвидация 14 762,8 кв. м жилищного фонда в целом по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» ( 5 610,20 кв. м и сельского поселения «Сумон Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва» ( 9 152,60 кв. м;

переселение из аварийного жилищного фонда 1 329 человек по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа  «Город Кызыл Республики Тыва» ( 637 человек, сельского поселения «Сумон Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва» ( 692 человека»;

2) в разделе II цифры «184» заменить цифрами «215», цифры «71 654,02» заменить цифрами «83 665,79»;

3) в разделе III:

а) в подпункте 5 пункта 1 слова «октября 2018 г. 68 902,99 кв. м» заменить словами «декабря 2018 г. 83 665,79 кв. м»;

б) в пункте 2 цифры «1 868» заменить цифрами «2 236», цифры «5 054» заменить цифрами «6 383»,

таблицу 1 дополнить разделом следующего содержания:

| « | 2018 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» | 637 | 157 |  |
|  | Сельское поселение «Сумон Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва» | 692 | 211 |  |
|  | Итого по Республике Тыва | 1 329 | 368 | »; |

4) в разделе V:

а) абзац второй пункта 2 после слов «в 2016 году – 33 820 рублей, 36 000 рублей, 39 000 рублей, 42 694 рубля и 46 440 рублей» дополнить словами «, в 2018 году – 42 694 рубля»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Источники финансирования затрат на реализацию Программ на 2013-2018 годы:

(рублей)

| № п/п | Наименование муниципального образования | Объем финансирования, всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства Фонда | средства республиканского бюджета | средства местных бюджетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по этапу 2013 года, в том числе: | 679 128 270,0 | 389 359 029,76 | 289 769 240,24 | 0,00 |
| всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда, в том числе: | 483 926 760,0 | 389 359 029,76 | 94 567 730,24 | 0,00 |
| 1. | г. Кызыл | 453 486 330,0 | 369 065 409,76 | 84 420 920,24 | 0,00 |
| 2. | г. Чадан | 30 440 430,0 | 20 293 620,0 | 10 146 810,0 | 0,00 |
| всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда | 195 201 510,0 | 0,00 | 195 201 510,0 | 0,00 |
| 1. | г. Кызыл | 195 201 510,0 | 0,00 | 195 201 510,0 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в том числе: | 584 007 467,90 | 331 998 000,0 | 252 009 467,90 | 0,00 |
| всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда, в том числе: | 524 611 137,90 | 331 998 000,0 | 192 613 137,90 | 0,00 |
| 1. | г. Кызыл | 492 965 763,90 | 309 375 784,27 | 183 589 979,63 | 0,00 |
| 2. | г. Чадан | 15 219 000,0 | 10 879 552,29 | 4 339 447,71 | 0,00 |
| 3. | с. Бай-Хаак | 16 426 374,0 | 11 742 663,44 | 4 683 710,56 | 0,00 |
| всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда, в том числе: | 59 396 330,0 | 0,00 | 59 396 330,0 | 0,00 |
| 1. | г. Кызыл | 59 396 330,0 | 0,00 | 59 396 330,0 | 0,00 |
| 2. | г. Чадан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | с. Бай-Хаак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в том числе: | 563 800 761,08 | 475 596 836,99 | 88 203 924,09 | 0,00 |
| всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда, в том числе: | 527 291 869,08 | 475 596 836,99 | 51 695 032,092 | 0,00 |
| 1. | г. Кызыл | 513 658 669,08 | 462 760 920,0 | 50 897 749,08 | 0,00 |
| 2. | пгт. Каа-Хем | 13 633 200,0 | 12 835 916,99 | 797 283,01 | 0,00 |
| всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда, в том числе: | 36 508 892,0 | 0,00 | 36 508 892,0 | 0,00 |
| 1. | г. Кызыл | 36 508 892,0 | 0,00 | 36 508 892,0 | 0,00 |
| 2. | пгт. Каа-Хем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в том числе: | 822 565 970,25 | 575 204 452,66 | 247 361 517,59 | 0,00 |
| всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда, в том числе: | 713 996 825,60 | 575 204 452,66 | 138 792 372,943 | 0,00 |
| 1. | г. Кызыл | 694 406 022,20 | 559 421 865,2 | 134 984 157,0 | 0,00 |
| 2. | г. Туран | 19 590 803,40 | 15 782 587,46 | 3 808 215,94 | 0,00 |
| всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда, в том числе: | 108 569 144,65 | 0,00 | 108 569 144,65 | 0,00 |
| 1. | г. Кызыл | 95 630 710,0 | 0,00 | 95 630 710,0 | 0,00 |
| 2. | г. Туран | 12 938 434,65 | 0,00 | 12 938 434,65 | 0,00 |
| Всего по этапу 2018 года: | 630 282 983,20 | 375 270 000,0 | 255 012 983,20 | 0,00 |
| 1. | г. Кызыл | 239 521 878,80 | 142 611 141,11 | 96 910 737,69 | 0,00 |
| 2. | с. Хову-Аксы | 390 761 104,40 | 232 658 858,89 | 158 102 245,51 | 0,00 |
| Итого по Республике Тыва за 2013-2018 годы | 3 279 785 452,43 | 2 147 428 319,41 | 1 132 357 133,02 | 0,00 |

Объемы финансирования Программы из республиканского бюджета Республики Тыва на 2013-2018 годы могут корректироваться в зависимости от хода реализации Программы.

Объем долевого софинансирования Программы за счет средств бюджета субъекта составляет:

этап 2013 года – 19,54 процента;

этап 2014 года – 36,71 процента;

этап 2015 года – 9,80 процента;

этап 2016 года – 19,44 процента;

этап 2018 года – 40,46 процента.»;

5) в разделе VI:

а) в пункте 1 цифры «5 054» заменить цифрами «6 383», цифры «68 902,99» заменить цифрами «83 665,79»;

таблицу 3 дополнить разделом следующего содержания:

| « | 2018 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Ликвидация жилищного фонда, расположенного на территории Республики Тыва, признанного аварийным до 1 января 2012 г. | кв. м | 14 762,80 |  |
|  | 2. Переселение из аварийного жилищного фонда | человек | 1 329 | »; |

б) в подпункте 2 пункта 2 цифры «1 868» заменить цифрами «2 236»;

6) приложения № 1, 2, 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к республиканской адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда в Республике Тыва

на 2013-2018 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

аварийных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Всего по субъекту 2013-2018 годы, в т.ч.: | X | 215 | X | X | 6 541 | 6 383 | 84 674,26 | 2 236 | 1 265 | 971 | 83 665,79 | 52 515,64 | 31 150,15 | 3 279 785 452,43 | 2 147 428 319,41 | 1 132 357 133,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту 2013-2018 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | X | 182 | X | X | 5 472 | 5 456 | 70 817,37 | 1 914 | 1 069 | 845 | 70 399,37 | 43 944,97 | 26 454,40 | 2 880 109 575,78 | 2 147 428 319,41 | 732 681 256,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту 2013-2018 годы, без финансовой поддержки Фонда: | X | 35 | X | X | 1 100 | 927 | 14 702,49 | 322 | 196 | 126 | 13 266,42 | 8 570,67 | 4 695,75 | 399 675 876,65 | 0,00 | 399 675 876,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: | X | 44 | X | X | 1 391 | 1 391 | 21 560,70 | 575 | 266 | 309 | 21 560,70 | 11 214,20 | 10 346,50 | 679 128 270,00 | 389 359 029,76 | 289 769 240,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | 29 | X | X | 981 | 981 | 15 075,60 | 419 | 174 | 245 | 15 075,60 | 7 113,60 | 7 962,00 | 483 926 760,00 | 389 359 029,76 | 94 567 730,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по г. Кызылу: | X | 27 | X | X | 868 | 868 | 14 127,30 | 394 | 174 | 220 | 14 127,30 | 7 113,60 | 7 013,70 | 453 486 330,00 | 369 065 409,76 | 84 420 920,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 13 | б/н | 16.12.2008 | III.2018 | III.2018 | 25 | 25 | 517,70 | 12 | 9 | 3 | 517,70 | 395,00 | 122,70 | 16 618 170,00 | 13 524 534,95 | 3 093 635,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 15 | б/н | 16.12.2008 | III.2018 | III.2018 | 35 | 35 | 520,30 | 12 | 11 | 1 | 520,30 | 489,40 | 30,90 | 16 701 630,00 | 13 592 458,06 | 3 109 171,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 13 | б/н | 16.12.2008 | III.2018 | III.2018 | 39 | 39 | 514,80 | 12 | 10 | 2 | 514,80 | 410,10 | 104,70 | 16 525 080,00 | 13 448 774,57 | 3 076 305,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 34 | б/н | 11.12.2009 | III.2018 | III.2018 | 14 | 14 | 322,20 | 7 | 0 | 7 | 322,20 | 0,00 | 322,20 | 10 342 620,00 | 8 417 240,03 | 1 925 379,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 36 | б/н | 16.12.2008 | III.2018 | III.2018 | 28 | 28 | 630,30 | 16 | 2 | 14 | 630,30 | 86,00 | 544,30 | 20 232 630,00 | 16 466 127,84 | 3 766 502,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 42 | б/н | 16.12.2008 | III.2018 | III.2018 | 15 | 15 | 468,00 | 8 | 1 | 7 | 468,00 | 64,70 | 403,30 | 15 022 800,00 | 12 226 158,70 | 2 796 641,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 47 | б/н | 16.12.2008 | III.2018 | III.2018 | 11 | 11 | 218,40 | 6 | 5 | 1 | 218,40 | 165,00 | 53,40 | 7 010 640,00 | 5 705 540,73 | 1 305 099,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 48 | б/н | 17.08.2009 | III.2018 | III.2018 | 17 | 17 | 324,60 | 12 | 7 | 5 | 324,60 | 239,50 | 85,10 | 10 419 660,00 | 8 479 938,28 | 1 939 721,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 49 | б/н | 16.12.2008 | III.2018 | III.2018 | 14 | 14 | 486,30 | 8 | 8 | 0 | 486,30 | 486,30 | 0,00 | 15 610 230,00 | 12 704 232,85 | 2 905 997,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 12/1 | б/н | 16.12.2008 | III.2018 | III.2018 | 117 | 117 | 872,10 | 43 | 3 | 40 | 872,10 | 88,50 | 783,60 | 27 994 410,00 | 22 782 976,50 | 5 211 433,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 20 | б/н | 16.12.2008 | III.2018 | III.2018 | 44 | 44 | 404,70 | 16 | 2 | 14 | 404,70 | 42,70 | 362,00 | 12 990 870,00 | 10 572 492,36 | 2 418 377,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 24 а | б/н | 17.08.2009 | III.2018 | III.2018 | 70 | 70 | 767,40 | 19 | 2 | 17 | 767,40 | 55,60 | 711,80 | 24 633 540,00 | 20 047 765,35 | 4 585 774,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 17 | б/н | 16.12.2008 | III.2018 | III.2018 | 19 | 19 | 466,70 | 8 | 7 | 1 | 466,70 | 403,00 | 63,70 | 14 981 070,00 | 12 192 197,15 | 2 788 872,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 30 | б/н | 16.12.2008 | III.2018 | III.2018 | 25 | 25 | 485,60 | 16 | 10 | 6 | 485,60 | 292,70 | 192,90 | 15 587 760,00 | 12 685 945,86 | 2 901 814,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 107 | б/н | 16.12.2008 | II.2017 | III.2018 | 28 | 28 | 693,30 | 24 | 17 | 7 | 693,30 | 486,40 | 206,90 | 22 254 930,00 | 18 111 956,89 | 4 142 973,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 85 | б/н | 16.12.2008 | III.2018 | III.2018 | 26 | 26 | 243,20 | 10 | 1 | 9 | 243,20 | 31,30 | 211,90 | 7 806 720,00 | 6 353 422,64 | 1 453 297,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 10 | б/н | 17.08.2009 | III.2018 | III.2018 | 20 | 20 | 537,70 | 8 | 0 | 8 | 537,70 | 0,00 | 537,70 | 17 260 170,00 | 14 047 020,37 | 3 213 149,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 13 | б/н | 16.12.2008 | III.2018 | III.2018 | 24 | 24 | 497,60 | 16 | 12 | 4 | 497,60 | 370,20 | 127,40 | 15 972 960,00 | 12 999 437,11 | 2 973 522,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 14 | б/н | 16.12.2008 | III.2018 | III.2018 | 16 | 16 | 338,20 | 8 | 4 | 4 | 338,20 | 180,40 | 157,80 | 10 856 220,00 | 8 835 228,36 | 2 020 991,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 161 | б/н | 16.12.2008 | III.2018 | III.2018 | 49 | 49 | 331,80 | 15 | 0 | 15 | 331,80 | 0,00 | 331,80 | 10 650 780,00 | 8 668 033,02 | 1 982 746,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 17 | б/н | 16.12.2008 | III.2018 | III.2018 | 34 | 34 | 484,50 | 16 | 7 | 9 | 484,50 | 228,70 | 255,80 | 15 552 450,00 | 12 657 209,15 | 2 895 240,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 19 | б/н | 16.12.2008 | III.2018 | III.2018 | 15 | 15 | 462,00 | 8 | 6 | 2 | 462,00 | 354,40 | 107,60 | 14 830 200,00 | 12 069 413,07 | 2 760 786,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 23 | б/н | 17.08.2009 | III.2018 | III.2018 | 14 | 14 | 226,10 | 5 | 3 | 2 | 226,10 | 132,20 | 93,90 | 7 257 810,00 | 5 906 697,61 | 1 351 112,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 19 | б/н | 16.12.2008 | III.2018 | III.2018 | 20 | 20 | 543,00 | 8 | 7 | 1 | 543,00 | 487,60 | 55,40 | 17 430 300,00 | 14 185 479,00 | 3 244 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 19 | б/н | 16.12.2008 | III.2018 | III.2018 | 60 | 60 | 1 022,30 | 35 | 14 | 21 | 1 022,30 | 489,40 | 532,90 | 32 815 830,00 | 26 706 841,96 | 6 108 988,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 19/1 | б/н | 16.12.2008 | I.2018 | I.2018 | 59 | 59 | 1 040,20 | 34 | 14 | 20 | 1 040,20 | 426,20 | 614,00 | 33 390 420,00 | 27 174 466,40 | 6 215 953,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Кызыл, ул. Сумонная, д. 32 | б/н | 16.12.2008 | III.2018 | III.2018 | 30 | 30 | 708,30 | 12 | 12 | 0 | 708,30 | 708,30 | 0,00 | 22 736 430,00 | 18 503 820,95 | 4 232 609,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Чадану: | X | 2 | X | X | 113 | 113 | 948,30 | 25 | 0 | 25 | 948,30 | 0,00 | 948,30 | 30 440 430,00 | 20 293 620,00 | 10 146 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Чадан, ул. Победа, д. 72 | 03 | 30.12.2009 | IV.2014 | IV.2014 | 64 | 64 | 586,00 | 16 | 0 | 16 | 586,00 | 0,00 | 586,00 | 18 810 600,00 | 12 540 400,00 | 6 270 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Чадан, ул. Победа, д. 84 | 02 | 30.12.2009 | IV.2014 | IV.2014 | 49 | 49 | 362,30 | 9 | 0 | 9 | 362,30 | 0,00 | 362,30 | 11 629 830,00 | 7 753 220,00 | 3 876 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда: | X | 15 | X | X | 410 | 410 | 6 485,10 | 156 | 92 | 64 | 6 485,10 | 4 100,60 | 2 384,50 | 195 201 510,00 | 0,00 | 195 201 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Кызылу: | X | 15 | X | X | 410 | 410 | 6 485,10 | 156 | 92 | 64 | 6 485,10 | 4 100,60 | 2 384,50 | 195 201 510,00 | 0,00 | 195 201 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 3 | б/н | 16.12.2008 | I.2018 | I.2018 | 31 | 31 | 528,00 | 12 | 11 | 1 | 528,00 | 474,50 | 53,50 | 15 892 800,00 | 0,00 | 15 892 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 7 | б/н | 16.12.2008 | I.2018 | I.2018 | 36 | 36 | 521,60 | 12 | 9 | 3 | 521,60 | 411,80 | 109,80 | 15 700 160,00 | 0,00 | 15 700 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 12 | б/н | 16.12.2008 | I.2018 | I.2018 | 41 | 41 | 522,00 | 12 | 10 | 2 | 522,00 | 448,70 | 73,30 | 15 712 200,00 | 0,00 | 15 712 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 26 | б/н | 16.12.2008 | III.2016 | III.2016 | 32 | 32 | 338,80 | 8 | 6 | 2 | 338,80 | 263,30 | 75,50 | 10 197 880,00 | 0,00 | 10 197 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 28 | б/н | 16.12.2008 | III.2016 | III.2016 | 32 | 32 | 355,90 | 8 | 8 | 0 | 355,90 | 355,90 | 0,00 | 10 712 590,00 | 0,00 | 10 712 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 30 | б/н | 16.12.2008 | III.2016 | III.2016 | 21 | 21 | 336,30 | 8 | 4 | 4 | 336,30 | 157,20 | 179,10 | 10 122 630,00 | 0,00 | 10 122 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 32 | б/н | 16.12.2008 | III.2016 | III.2016 | 24 | 24 | 349,30 | 8 | 6 | 2 | 349,30 | 261,80 | 87,50 | 10 513 930,00 | 0,00 | 10 513 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 37 | б/н | 16.12.2008 | I.2017 | I.2017 | 23 | 23 | 430,50 | 8 | 4 | 4 | 430,50 | 220,40 | 210,10 | 12 958 050,00 | 0,00 | 12 958 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 39 | б/н | 16.12.2008 | III.2016 | III.2016 | 26 | 26 | 402,00 | 8 | 5 | 3 | 402,00 | 257,20 | 144,80 | 12 100 200,00 | 0,00 | 12 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 41 | б/н | 11.12.2009 | I.2017 | I.2017 | 18 | 18 | 461,40 | 8 | 0 | 8 | 461,40 | 0,00 | 461,40 | 13 888 140,00 | 0,00 | 13 888 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 43 | б/н | 16.12.2008 | III.2016 | III.2016 | 49 | 49 | 511,50 | 16 | 8 | 8 | 511,50 | 259,20 | 252,30 | 15 396 150,00 | 0,00 | 15 396 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 16 | б/н | 16.12.2008 | I.2017 | I.2017 | 32 | 32 | 554,90 | 24 | 1 | 23 | 554,90 | 13,10 | 541,80 | 16 702 490,00 | 0,00 | 16 702 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 20 | б/н | 16.12.2008 | I.2018 | I.2018 | 9 | 9 | 427,30 | 8 | 7 | 1 | 427,30 | 414,70 | 12,60 | 12 861 730,00 | 0,00 | 12 861 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 26 | б/н | 16.12.2008 | IV.2017 | IV.2017 | 21 | 21 | 426,00 | 8 | 6 | 2 | 426,00 | 316,80 | 109,20 | 12 822 600,00 | 0,00 | 12 822 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 8 | б/н | 16.12.2008 | I.2018 | I.2018 | 15 | 15 | 319,60 | 8 | 7 | 1 | 319,60 | 246,00 | 73,60 | 9 619 960,00 | 0,00 | 9 619 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: | X | 25 | X | X | 1 264 | 1 142 | 14 631,10 | 388 | 192 | 196 | 13 819,00 | 8 181,10 | 5 637,90 | 584 007 467,90 | 331 998 000,00 | 252 009 467,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | 19 | X | X | 1 001 | 1 001 | 11 845,70 | 345 | 152 | 193 | 11 845,70 | 6 322,80 | 5 522,90 | 524 611 137,90 | 331 998 000,00 | 192 613 137,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по с. Бай-Хаак: | X | 1 | X | X | 43 | 43 | 485,70 | 10 | 6 | 4 | 485,70 | 329,10 | 156,60 | 16 426 374,00 | 11 742 663,44 | 4 683 710,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Бай-Хаак, ул. Степная, д. 21 | 2 | 07.09.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 43 | 43 | 485,70 | 10 | 6 | 4 | 485,70 | 329,10 | 156,60 | 16 426 374,00 | 11 742 663,44 | 4 683 710,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Кызылу: | X | 17 | X | X | 921 | 921 | 10 910,00 | 325 | 146 | 179 | 10 910,00 | 5 993,70 | 4 916,30 | 492 965 763,90 | 309 375 784,27 | 183 589 979,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 11 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 28 | 28 | 520,80 | 12 | 9 | 3 | 520,80 | 387,30 | 133,50 | 24 044 949,99 | 14 768 369,24 | 9 276 580,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 3 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 29 | 29 | 546,20 | 12 | 11 | 1 | 546,20 | 503,90 | 42,30 | 21 636 304,94 | 15 488 639,17 | 6 147 665,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 6 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 12 | 12 | 352,90 | 8 | 8 | 0 | 352,90 | 352,90 | 0,00 | 14 630 034,28 | 10 007 214,87 | 4 622 819,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 7 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 34 | 34 | 528,20 | 12 | 9 | 3 | 528,20 | 404,80 | 123,40 | 24 034 329,07 | 14 978 211,67 | 9 056 117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 9 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 24 | 24 | 518,40 | 12 | 9 | 3 | 518,40 | 392,70 | 125,70 | 23 493 000,27 | 14 700 312,24 | 8 792 688,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 10 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 15 | 15 | 470,10 | 8 | 6 | 2 | 470,10 | 348,50 | 121,60 | 22 431 030,96 | 13 330 665,10 | 9 100 365,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 12 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 19 | 19 | 493,00 | 6 | 6 | 0 | 493,00 | 493,00 | 0,00 | 21 609 013,50 | 13 980 042,31 | 7 628 971,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 12а | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 31 | 31 | 735,60 | 12 | 11 | 1 | 735,60 | 667,90 | 67,70 | 37 577 390,41 | 20 859 470,84 | 16 717 919,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 14 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 47 | 47 | 447,80 | 17 | 2 | 15 | 447,80 | 60,60 | 387,20 | 19 323 860,37 | 12 698 302,13 | 6 625 558,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 18 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 14 | 14 | 468,40 | 8 | 6 | 2 | 468,40 | 284,30 | 184,10 | 22 305 119,60 | 13 282 458,05 | 9 022 661,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 26 | б/н | 17.08.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 37 | 37 | 259,70 | 7 | 3 | 4 | 259,70 | 123,30 | 136,40 | 11 726 438,79 | 7 364 334,66 | 4 362 104,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 28 | б/н | 17.08.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 108 | 108 | 1 040,10 | 56 | 3 | 53 | 1 040,10 | 70,90 | 969,20 | 50 016 695,24 | 29 494 202,86 | 20 522 492,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Кызыл, ул. Ленина, д. 8 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 131 | 131 | 997,70 | 33 | 14 | 19 | 997,70 | 387,30 | 610,40 | 43 637 999,03 | 28 291 862,51 | 15 346 136,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Кызыл, ул. Паромная, д. 7 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 70 | 70 | 446,60 | 18 | 1 | 17 | 446,60 | 17,10 | 429,50 | 19 018 556,13 | 12 664 273,64 | 6 354 282,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 17 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 103 | 103 | 1 019,30 | 34 | 20 | 14 | 1 019,30 | 617,90 | 401,40 | 42 367 650,93 | 28 904 375,52 | 13 463 275,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 17/1 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 107 | 107 | 1 059,70 | 33 | 14 | 19 | 1 059,70 | 473,20 | 586,50 | 51 379 685,47 | 30 050 001,70 | 21 329 683,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 19а | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 112 | 112 | 1 005,50 | 37 | 14 | 23 | 1 005,50 | 408,10 | 597,40 | 43 733 704,92 | 28 513 047,76 | 15 220 657,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Чадану: | X | 1 | X | X | 37 | 37 | 450,00 | 10 | 0 | 10 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 15 219 000,00 | 10 879 552,29 | 4 339 447,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Чадан, ул. Советская, д. 8 | б/н | 29.12.2009 | IV.2014 | IV.2015 | 37 | 37 | 450,00 | 10 | 0 | 10 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 15 219 000,00 | 10 879 552,29 | 4 339 447,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда: | X | 6 | X | X | 263 | 141 | 2 785,40 | 43 | 40 | 3 | 1 973,30 | 1 858,30 | 115,00 | 59 396 330,00 | 0,00 | 59 396 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Кызылу: | X | 6 | X | X | 263 | 141 | 2 785,40 | 43 | 40 | 3 | 1 973,30 | 1 858,30 | 115,00 | 59 396 330,00 | 0,00 | 59 396 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 20 | б/н | 16.12.2008 | I.2018 | I.2018 | 35 | 35 | 523,40 | 12 | 12 | 0 | 523,40 | 523,40 | 0,00 | 15 754 340,00 | 0,00 | 15 754 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 22 | б/н | 16.12.2008 | I.2018 | I.2018 | 36 | 36 | 519,50 | 12 | 10 | 2 | 519,50 | 446,60 | 72,90 | 15 636 950,00 | 0,00 | 15 636 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Кызыл, ул. Дачная, д. 68 | 10 | 16.12.2008 | IV.2014 | IV.2014 | 57 | 2 | 451,00 | 1 | 1 | 0 | 31,90 | 31,90 | 0,00 | 960 190,00 | 0,00 | 960 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 10 | б/н | 16.12.2008 | I.2018 | I.2018 | 28 | 28 | 329,10 | 8 | 8 | 0 | 329,10 | 329,10 | 0,00 | 9 905 910,00 | 0,00 | 9 905 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 8 | б/н | 11.12.2008 | I.2017 | I.2017 | 33 | 33 | 514,40 | 9 | 8 | 1 | 514,40 | 472,30 | 42,10 | 15 483 440,00 | 0,00 | 15 483 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 5 | 15 | 09.12.2008 | IV.2014 | IV.2014 | 74 | 7 | 448,00 | 1 | 1 | 0 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 1 655 500,00 | 0,00 | 1 655 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года, в т.ч. | X | 49 | X | X | 1 291 | 1 007 | 16 499,99 | 373 | 285 | 88 | 14 446,09 | 11 522,87 | 2 923,22 | 563 800 761,08 | 475 596 836,99 | 88 203 924,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | 41 | X | X | 901 | 901 | 13 233,17 | 337 | 258 | 79 | 13 233,17 | 10 531,87 | 2 701,30 | 527 291 869,08 | 475 596 836,99 | 51 695 032,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Кызылу: | X | 39 | X | X | 845 | 845 | 12 854,47 | 325 | 246 | 79 | 12 854,47 | 10 153,17 | 2 701,30 | 513 658 669,08 | 462 760 920,00 | 50 897 749,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Кызыл, пер. Каа-Хем, д. 54 | б/н | 03.04.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 12 | 12 | 109,70 | 4 | 0 | 4 | 109,70 | 0,00 | 109,70 | 5 170 788,00 | 3 949 200,00 | 1 221 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Кызыл, пер. Механизации, д. 1 | б/н | 17.08.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 11 | 11 | 115,80 | 4 | 3 | 1 | 115,80 | 84,00 | 31,80 | 4 623 974,80 | 4 168 800,00 | 455 174,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Кызыл, пер. Механизации, д. 11 | б/н | 11.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 125,00 | 3 | 2 | 1 | 125,00 | 97,00 | 28,00 | 5 074 812,00 | 4 500 000,00 | 574 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | г. Кызыл, пер. Механизации, д. 13 | б/н | 11.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 9 | 9 | 105,90 | 4 | 3 | 1 | 105,90 | 77,40 | 28,50 | 4 326 048,00 | 3 812 400,00 | 513 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Кызыл, пер. Механизации, д. 15 | б/н | 11.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 10 | 10 | 90,20 | 4 | 1 | 3 | 90,20 | 20,30 | 69,90 | 3 673 087,40 | 3 247 200,00 | 425 887,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Кызыл, пер. Механизации, д. 5 | б/н | 17.08.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 93,40 | 3 | 1 | 2 | 93,40 | 25,50 | 67,90 | 4 120 884,00 | 3 362 400,00 | 758 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 24 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 56 | 56 | 730,60 | 21 | 13 | 8 | 730,60 | 452,10 | 278,50 | 30 273 810,00 | 26 301 600,00 | 3 972 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 67 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 13 | 13 | 340,20 | 8 | 8 | 0 | 340,20 | 340,20 | 0,00 | 14 699 208,40 | 12 247 200,00 | 2 452 008,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 71 | б/н | 11.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 18 | 18 | 339,20 | 8 | 8 | 0 | 339,20 | 339,20 | 0,00 | 14 866 866,00 | 12 211 200,00 | 2 655 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 74 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 23 | 23 | 323,10 | 7 | 5 | 2 | 323,10 | 228,30 | 94,80 | 11 900 029,40 | 11 631 600,00 | 268 429,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 21 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 19 | 19 | 475,30 | 10 | 7 | 3 | 475,30 | 411,40 | 63,90 | 17 110 800,00 | 17 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Кызыл, ул. Крюкова, д. 95 | б/н | 03.04.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 2 | 2 | 68,60 | 2 | 0 | 2 | 68,60 | 0,00 | 68,60 | 2 469 600,00 | 2 469 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Кызыл, ул. Ленина, д. 13а | б/н | 03.06.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 2 | 2 | 34,10 | 2 | 0 | 2 | 34,10 | 0,00 | 34,10 | 1 671 840,00 | 1 227 600,00 | 444 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Кызыл, ул. Ленина, д. 6 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 34 | 34 | 507,10 | 12 | 11 | 1 | 507,10 | 462,70 | 44,40 | 20 482 495,20 | 18 255 600,00 | 2 226 895,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 14 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 23 | 23 | 521,40 | 12 | 12 | 0 | 521,40 | 521,40 | 0,00 | 18 770 400,00 | 18 770 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 16 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 24 | 24 | 339,60 | 8 | 7 | 1 | 339,60 | 299,60 | 40,00 | 15 126 662,40 | 12 225 600,00 | 2 901 062,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 18 | б/н | 17.08.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 20 | 20 | 518,00 | 12 | 10 | 2 | 518,00 | 425,60 | 92,40 | 20 199 420,00 | 18 648 000,00 | 1 551 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 20 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 23 | 23 | 340,30 | 8 | 6 | 2 | 340,30 | 248,10 | 92,20 | 15 441 649,20 | 12 250 800,00 | 3 190 849,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 22 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 33 | 33 | 513,30 | 12 | 12 | 0 | 513,30 | 513,30 | 0,00 | 19 001 844,00 | 18 478 800,00 | 523 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 24 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 37 | 37 | 514,40 | 12 | 11 | 1 | 514,40 | 473,00 | 41,40 | 18 518 400,00 | 18 518 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 26 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 28 | 28 | 527,60 | 12 | 10 | 2 | 527,60 | 454,20 | 73,40 | 18 993 600,00 | 18 993 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 28 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 29 | 29 | 512,10 | 12 | 11 | 1 | 512,10 | 470,90 | 41,20 | 19 803 548,60 | 18 435 600,00 | 1 367 948,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 30 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 29 | 29 | 510,50 | 12 | 12 | 0 | 510,50 | 510,50 | 0,00 | 18 916 867,00 | 18 378 000,00 | 538 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 32 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 18 | 18 | 519,10 | 12 | 12 | 0 | 519,10 | 519,10 | 0,00 | 18 687 600,00 | 18 687 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Кызыл, ул. Механизации, д. 10 | б/н | 11.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 12 | 12 | 120,00 | 4 | 4 | 0 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Кызыл, ул. Механизации, д. 12 | б/н | 11.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 9 | 9 | 109,20 | 4 | 3 | 1 | 109,20 | 81,70 | 27,50 | 4 213 080,00 | 3 931 200,00 | 281 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Кызыл, ул. Пальмбаха, д. 29/1 | б/н | 17.08.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 30 | 30 | 237,80 | 11 | 4 | 7 | 237,80 | 96,80 | 141,00 | 10 643 756,40 | 8 560 800,00 | 2 082 956,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 1 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 22 | 22 | 340,47 | 8 | 8 | 0 | 340,47 | 340,47 | 0,00 | 15 322 867,48 | 12 256 920,00 | 3 065 947,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 11 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 16 | 16 | 335,20 | 8 | 8 | 0 | 335,20 | 335,20 | 0,00 | 14 944 790,80 | 12 067 200,00 | 2 877 590,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 13 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 26 | 26 | 340,30 | 8 | 3 | 5 | 340,30 | 136,60 | 203,70 | 13 296 024,00 | 12 250 800,00 | 1 045 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 15 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 20 | 20 | 334,40 | 8 | 6 | 2 | 334,40 | 256,40 | 78,00 | 15 362 587,20 | 12 038 400,00 | 3 324 187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 3 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 18 | 18 | 341,00 | 8 | 7 | 1 | 341,00 | 300,40 | 40,60 | 14 421 024,00 | 12 276 000,00 | 2 145 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 5 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 22 | 22 | 341,10 | 8 | 7 | 1 | 341,10 | 301,80 | 39,30 | 15 304 895,60 | 12 279 600,00 | 3 025 295,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 7 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 20 | 20 | 344,00 | 8 | 1 | 7 | 344,00 | 41,70 | 302,30 | 14 038 740,00 | 12 384 000,00 | 1 654 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 9 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 18 | 18 | 342,90 | 8 | 6 | 2 | 342,90 | 263,40 | 79,50 | 14 418 144,00 | 12 344 400,00 | 2 073 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Кызыл, ул. Полевая, д. 48 | б/н | 11.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 13 | 13 | 108,70 | 4 | 2 | 2 | 108,70 | 54,40 | 54,30 | 3 913 200,00 | 3 913 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Кызыл, ул. Пушкина, д. 4 | б/н | 11.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 40 | 40 | 462,40 | 12 | 6 | 6 | 462,40 | 217,70 | 244,70 | 17 615 484,00 | 16 646 400,00 | 969 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Кызыл, ул. Ровенская, д. 1 | б/н | 17.08.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 36 | 36 | 335,40 | 8 | 8 | 0 | 335,40 | 335,40 | 0,00 | 13 455 180,00 | 12 074 400,00 | 1 380 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Кызыл, ул. Складская, д. 2 | б/н | 17.08.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 60 | 60 | 487,10 | 14 | 8 | 6 | 487,10 | 297,40 | 189,70 | 18 464 661,20 | 17 535 600,00 | 929 061,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по пгт. Каа-Хем: | X | 2 | X | X | 56 | 56 | 378,70 | 12 | 12 | 0 | 378,70 | 378,70 | 0,00 | 13 633 200,00 | 12 835 916,99 | 797 283,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Каа-Хем, ул. Пригородная, д. 22 | 1 | 23.04.2009 | II.2016 | IV.2016 | 31 | 31 | 187,70 | 6 | 6 | 0 | 187,70 | 187,70 | 0,00 | 6 757 200,00 | 6 362 032,27 | 395 167,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Каа-Хем, ул. Пригородная, д. 24 | 2 | 23.04.2009 | II.2016 | IV.2016 | 25 | 25 | 191,00 | 6 | 6 | 0 | 191,00 | 191,00 | 0,00 | 6 876 000,00 | 6 473 884,72 | 402 115,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: | X | 8 | X | X | 390 | 106 | 3 266,82 | 36 | 27 | 9 | 1 212,92 | 991,00 | 221,92 | 36 508 892,00 | 0,00 | 36 508 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Кызылу: | X | 8 | X | X | 390 | 106 | 3 266,82 | 36 | 27 | 9 | 1 212,92 | 991,00 | 221,92 | 36 508 892,00 | 0,00 | 36 508 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Кызыл, ул. Дачная, д. 68 | 10 | 16.12.2008 | IV.2015 | III.2017 | 57 | 9 | 451,00 | 3 | 0 | 3 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 2 031 750,00 | 0,00 | 2 031 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 112 | 13 | 09.12.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 8 | 3 | 84,80 | 1 | 1 | 0 | 23,10 | 23,10 | 0,00 | 695 310,00 | 0,00 | 695 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 21 | 11 | 09.12.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 64 | 6 | 453,80 | 2 | 1 | 1 | 47,30 | 23,70 | 23,60 | 1 423 730,00 | 0,00 | 1 423 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 23 | 12 | 09.12.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 56 | 10 | 503,82 | 3 | 2 | 1 | 78,32 | 52,40 | 25,92 | 2 357 432,00 | 0,00 | 2 357 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 23 | б/н | 16.12.2008 | III.2016 | IV.2016 | 29 | 29 | 331,70 | 10 | 8 | 2 | 331,70 | 279,40 | 52,30 | 9 984 170,00 | 0,00 | 9 984 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 3 | 14 | 09.12.2008 | IV.2015 | III.2017 | 74 | 19 | 463,50 | 4 | 2 | 2 | 105,40 | 52,80 | 52,60 | 3 172 540,00 | 0,00 | 3 172 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 5 | 15 | 09.12.2008 | IV.2015 | III.2017 | 74 | 2 | 448,00 | 1 | 1 | 0 | 29,40 | 29,40 | 0,00 | 884 940,00 | 0,00 | 884 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Кызыл, ул. Пальмбаха, д. 29 | б/н | 17.08.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 28 | 28 | 530,20 | 12 | 12 | 0 | 530,20 | 530,20 | 0,00 | 15 959 020,00 | 0,00 | 15 959 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: | X | 68 | X | X | 1 722 | 1 514 | 20 438,79 | 532 | 246 | 286 | 19 077,20 | 9 867,57 | 9 209,63 | 822 565 970,25 | 575 204 452,66 | 247 361 517,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | 57 | X | X | 1 260 | 1 244 | 15 900,10 | 445 | 209 | 236 | 15 482,10 | 8 246,80 | 7 235,30 | 713 996 825,60 | 575 204 452,66 | 138 792 372,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Кызылу: | X | 55 | X | X | 1 229 | 1 229 | 15 054,50 | 434 | 199 | 235 | 15 054,50 | 7 870,20 | 7 184,30 | 694 406 022,20 | 559 421 865,20 | 134 984 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Кызыл, пер. Каа-Хем, д. 22 | б/н | 03.04.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 9 | 9 | 73,80 | 2 | 0 | 2 | 73,80 | 0,00 | 73,80 | 3 289 044,60 | 2 649 694,00 | 639 350,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Кызыл, пер. Каа-Хем, д. 56 | б/н | 03.04.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 6 | 6 | 93,10 | 3 | 0 | 3 | 93,10 | 0,00 | 93,10 | 4 370 819,40 | 3 521 184,82 | 849 634,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Кызыл, пер. Медицинский, д. 6 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 20 | 20 | 453,20 | 12 | 11 | 1 | 453,20 | 418,80 | 34,40 | 18 986 268,80 | 15 295 567,10 | 3 690 701,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Кызыл, пер. Медицинский, д. 8 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 47 | 47 | 460,00 | 12 | 9 | 3 | 460,00 | 343,70 | 116,30 | 19 578 486,40 | 15 772 664,74 | 3 805 821,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Кызыл, пер. Медицинский, д. 9 | б/н | 17.08.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 19 | 19 | 473,90 | 8 | 7 | 1 | 473,90 | 419,10 | 54,80 | 19 719 498,40 | 15 886 265,70 | 3 833 232,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Кызыл, пер. Механизации, д. 23 | б/н | 11.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 12 | 12 | 100,60 | 4 | 1 | 3 | 100,60 | 23,10 | 77,50 | 5 139 050,40 | 4 140 080,98 | 998 969,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Кызыл, пер. Пограничный, д. 8 | б/н | 11.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 10 | 10 | 240,30 | 6 | 1 | 5 | 240,30 | 49,10 | 191,20 | 10 983 279,80 | 8 848 262,66 | 2 135 017,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 5 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 27 | 27 | 507,20 | 12 | 11 | 1 | 507,20 | 466,30 | 40,90 | 23 679 736,80 | 19 076 681,51 | 4 603 055,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 127 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 15 | 15 | 236,40 | 7 | 1 | 6 | 236,40 | 40,40 | 196,00 | 11 326 284,60 | 9 124 591,47 | 2 201 693,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 16 | б/н | 17.08.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 10 | 10 | 218,70 | 7 | 0 | 7 | 218,70 | 0,00 | 218,70 | 9 969 004,00 | 8 031 149,84 | 1 937 854,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Кызыл, ул. Западная, д. 13 | б/н | 17.08.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 30 | 30 | 350,40 | 8 | 5 | 3 | 350,40 | 215,30 | 135,10 | 16 272 576,00 | 13 109 383,46 | 3 163 192,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 105 | б/н | 17.08.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 105,50 | 3 | 0 | 3 | 105,50 | 0,00 | 105,50 | 5 117 223,60 | 4 122 497,04 | 994 726,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 105 а | б/н | 17.08.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 12 | 12 | 156,60 | 4 | 2 | 2 | 156,60 | 111,50 | 45,10 | 7 251 366,41 | 5 841 788,22 | 1 409 578,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 94 | б/н | 17.08.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 14 | 14 | 98,40 | 4 | 1 | 3 | 98,40 | 24,60 | 73,80 | 5 026 665,60 | 4 049 542,42 | 977 123,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 96 | б/н | 17.08.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 12 | 12 | 100,10 | 4 | 2 | 2 | 100,10 | 50,00 | 50,10 | 5 113 508,40 | 4 119 504,03 | 994 004,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Кызыл, ул. Каа-Хем, д. 58 | б/н | 03.04.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 15 | 15 | 89,40 | 4 | 3 | 1 | 89,40 | 67,00 | 22,40 | 4 566 909,60 | 3 679 157,44 | 887 752,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Кызыл, ул. Каа-Хем, д. 80 | б/н | 03.04.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 6 | 6 | 112,40 | 4 | 1 | 3 | 112,40 | 21,10 | 91,30 | 5 290 985,80 | 4 262 481,96 | 1 028 503,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 100 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 32 | 32 | 498,60 | 12 | 11 | 1 | 498,60 | 448,70 | 49,90 | 23 898 024,00 | 19 252 536,34 | 4 645 487,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Кызыл, ул. Клубная, д. 3 | б/н | 11.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 19 | 19 | 175,60 | 7 | 0 | 7 | 175,60 | 0,00 | 175,60 | 8 583 505,20 | 6 914 975,30 | 1 668 529,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 10а | б/н | 11.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 25 | 25 | 512,50 | 12 | 9 | 3 | 512,50 | 368,90 | 143,60 | 23 713 084,80 | 19 103 547,07 | 4 609 537,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 46 | б/н | 03.04.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 11 | 11 | 108,80 | 4 | 1 | 3 | 108,80 | 27,20 | 81,60 | 4 571 884,80 | 3 683 165,52 | 888 719,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 48 | б/н | 03.04.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 6 | 6 | 121,90 | 4 | 0 | 4 | 121,90 | 0,00 | 121,90 | 5 712 694,80 | 4 602 215,82 | 1 110 478,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 36а | б/н | 03.04.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 12 | 12 | 134,80 | 5 | 1 | 4 | 134,80 | 31,40 | 103,40 | 6 471 429,61 | 5 213 461,73 | 1 257 967,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 59 | б/н | 03.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 8 | 8 | 130,80 | 3 | 0 | 3 | 130,80 | 0,00 | 130,80 | 5 708 988,20 | 4 599 229,74 | 1 109 758,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 79 | б/н | 03.04.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 16 | 16 | 117,30 | 5 | 3 | 2 | 117,30 | 68,20 | 49,10 | 5 992 153,19 | 4 827 350,87 | 1 164 802,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Кызыл, ул. Крюкова, д. 112 | б/н | 03.04.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 6 | 6 | 75,90 | 2 | 0 | 2 | 75,90 | 0,00 | 75,90 | 3 877 275,60 | 3 123 579,98 | 753 695,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 28 | б/н | 03.04.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 13 | 13 | 111,90 | 4 | 1 | 3 | 111,90 | 28,30 | 83,60 | 5 716 299,60 | 4 605 119,87 | 1 111 179,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 30 | б/н | 03.04.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 111,90 | 2 | 1 | 1 | 111,90 | 27,60 | 84,30 | 4 987 234,60 | 4 017 776,34 | 969 458,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 32 | б/н | 03.04.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 19 | 19 | 123,80 | 4 | 1 | 3 | 123,80 | 39,90 | 83,90 | 6 138 903,60 | 4 945 574,77 | 1 193 328,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | г. Кызыл, ул. Мира, д. 1 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 71 | 71 | 469,30 | 15 | 9 | 6 | 469,30 | 262,60 | 206,70 | 23 375 574,00 | 18 831 644,29 | 4 543 929,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Кызыл, ул. Мира, д. 11 | б/н | 11.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 6 | 6 | 149,80 | 2 | 0 | 2 | 149,80 | 0,00 | 149,80 | 6 633 432,20 | 5 343 972,97 | 1 289 459,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Кызыл, ул. Мира, д. 14 | б/н | 11.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 6 | 6 | 92,40 | 3 | 1 | 2 | 92,40 | 28,60 | 63,80 | 4 563 194,40 | 3 676 164,44 | 887 029,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Кызыл, ул. Мира, д. 3 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 45 | 45 | 472,40 | 16 | 8 | 8 | 472,40 | 235,80 | 236,60 | 23 543 686,80 | 18 967 078,02 | 4 576 608,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Кызыл, ул. Мира, д. 5 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 54 | 54 | 471,30 | 16 | 10 | 6 | 471,30 | 284,70 | 186,60 | 22 908 428,59 | 18 455 306,31 | 4 453 122,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Кызыл, ул. Мира, д. 9 | б/н | 17.08.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 16 | 16 | 103,00 | 3 | 0 | 3 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 5 160 412,80 | 4 157 290,78 | 1 003 122,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Кызыл, ул. Новоселов, д. 26 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 27 | 27 | 724,40 | 12 | 6 | 6 | 724,40 | 350,20 | 374,20 | 29 792 469,60 | 24 001 172,76 | 5 791 296,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Кызыл, ул. Новоселов, д. 31 | б/н | 17.08.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 29 | 29 | 724,40 | 12 | 11 | 1 | 724,40 | 657,90 | 66,50 | 30 768 516,00 | 24 787 487,55 | 5 981 028,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д. 147 | б/н | 17.08.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 24 | 24 | 252,60 | 8 | 3 | 5 | 252,60 | 94,10 | 158,50 | 11 303 845,40 | 9 106 514,17 | 2 197 331,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д. 177 | б/н | 11.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 11 | 11 | 119,20 | 4 | 0 | 4 | 119,20 | 0,00 | 119,20 | 6 089 212,80 | 4 905 543,27 | 1 183 669,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Кызыл, ул. Полевая, д. 44 | б/н | 11.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 10 | 10 | 190,60 | 7 | 4 | 3 | 190,60 | 119,80 | 70,80 | 9 436 907,80 | 7 602 486,69 | 1 834 421,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Кызыл, ул. Проточная, д. 5 | б/н | 11.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 12 | 12 | 104,00 | 4 | 2 | 2 | 104,00 | 40,50 | 63,50 | 5 151 124,80 | 4 149 808,26 | 1 001 316,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 175 | б/н | 11.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 55,70 | 2 | 1 | 1 | 55,70 | 27,80 | 27,90 | 2 845 378,80 | 2 292 271,47 | 553 107,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 7 | б/н | 11.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 12 | 12 | 132,50 | 4 | 2 | 2 | 132,50 | 66,20 | 66,30 | 5 167 499,99 | 4 163 000,31 | 1 004 499,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 79 | б/н | 11.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 6 | 6 | 89,90 | 2 | 0 | 2 | 89,90 | 0,00 | 89,90 | 3 838 190,60 | 3 092 092,63 | 746 097,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 83 | б/н | 11.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 20 | 20 | 154,10 | 6 | 4 | 2 | 154,10 | 123,80 | 30,30 | 6 593 867,60 | 5 312 099,26 | 1 281 768,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 85 | б/н | 11.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 4 | 4 | 42,20 | 2 | 1 | 1 | 42,20 | 17,10 | 25,10 | 2 118 128,40 | 1 706 389,78 | 411 738,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Кызыл, ул. Рихарда Зорге, д. 188 | б/н | 03.04.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 12 | 12 | 203,70 | 7 | 2 | 5 | 203,70 | 53,40 | 150,30 | 9 973 033,40 | 8 034 395,94 | 1 938 637,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Кызыл, ул. Семирацкого, д. 43 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 70 | 70 | 479,20 | 20 | 9 | 11 | 479,20 | 177,10 | 302,10 | 21 898 420,40 | 17 641 631,54 | 4 256 788,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Кызыл, ул. Сибиряков Гвардейцев, д. 32 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 24 | 24 | 487,30 | 12 | 11 | 1 | 487,30 | 440,70 | 46,60 | 22 871 778,80 | 18 425 780,84 | 4 445 997,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Кызыл, ул. Суворова, д. 29 | б/н | 11.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 10 | 10 | 111,90 | 4 | 0 | 4 | 111,90 | 0,00 | 111,90 | 5 716 299,60 | 4 605 119,89 | 1 111 179,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Кызыл, ул. Суворова, д. 64 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 41 | 41 | 689,60 | 12 | 11 | 1 | 689,60 | 635,70 | 53,90 | 32 278 586,40 | 26 004 018,46 | 6 274 567,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Кызыл, ул. Целинная, д. 31 | б/н | 17.08.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 26 | 26 | 444,00 | 12 | 9 | 3 | 444,00 | 331,10 | 112,90 | 21 209 739,81 | 17 086 822,13 | 4 122 917,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | г. Кызыл, ул. Чехова, д. 8 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 220 | 220 | 1 508,70 | 68 | 1 | 67 | 1 508,70 | 35,30 | 1 473,40 | 68 719 025,60 | 55 360 875,66 | 13 358 149,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 10 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 10 | 10 | 309,80 | 5 | 4 | 1 | 309,80 | 267,30 | 42,50 | 13 847 292,60 | 11 155 545,89 | 2 691 746,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 17 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 17 | 17 | 378,70 | 8 | 7 | 1 | 378,70 | 330,30 | 48,40 | 17 549 788,40 | 14 138 321,15 | 3 411 467,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Город Туран | X | 2 | X | X | 31 | 15 | 845,60 | 11 | 10 | 1 | 427,60 | 376,60 | 51,00 | 19 590 803,40 | 15 782 587,46 | 3 808 215,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Туран, ул. Ленина, д. 106 | 1 | 15.01.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 14 | 8 | 425,20 | 6 | 6 | 0 | 216,60 | 216,60 | 0,00 | 10 265 227,40 | 8 269 790,98 | 1 995 436,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Туран, ул. Ленина, д. 108 | 2 | 15.01.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 17 | 7 | 420,40 | 5 | 4 | 1 | 211,00 | 160,00 | 51,00 | 9 325 576,00 | 7 512 796,48 | 1 812 779,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда: | X | 13 | X | X | 493 | 270 | 5 384,29 | 87 | 37 | 50 | 3 595,10 | 1 620,77 | 1 974,33 | 108 569 144,65 | 0,00 | 108 569 144,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Кызылу: | X | 11 | X | X | 462 | 254 | 4 538,69 | 78 | 31 | 47 | 3 177,10 | 1 332,67 | 1 844,43 | 95 630 710,00 | 0,00 | 95 630 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 5 | б/н | 16.12.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 19 | 19 | 345,60 | 8 | 7 | 1 | 345,60 | 294,60 | 51,00 | 10 402 560,00 | 0,00 | 10 402 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Кызыл, ул. Дачная, д. 68 | 10 | 16.12.2008 | III.2016 | III.2016 | 57 | 19 | 451,00 | 4 | 2 | 2 | 157,20 | 90,00 | 67,20 | 4 731 720,00 | 0,00 | 4 731 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 136 | б/н | 16.12.2008 | III.2016 | III.2017 | 12 | 12 | 244,00 | 8 | 6 | 2 | 244,00 | 206,30 | 37,70 | 7 344 400,00 | 0,00 | 7 344 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 21 | 11 | 09.12.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 64 | 24 | 453,80 | 6 | 3 | 3 | 225,07 | 120,80 | 104,27 | 6 774 607,00 | 0,00 | 6 774 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 23 | 12 | 09.12.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 56 | 21 | 503,82 | 5 | 3 | 2 | 178,96 | 116,40 | 62,56 | 5 386 696,00 | 0,00 | 5 386 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 21а | б/н | 16.12.2008 | IV.2017 | IV.2017 | 10 | 10 | 90,30 | 3 | 0 | 3 | 90,30 | 0,00 | 90,30 | 2 718 030,00 | 0,00 | 2 718 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 3 | 14 | 09.12.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 74 | 26 | 463,50 | 6 | 0 | 6 | 195,10 | 0,00 | 195,10 | 5 872 510,00 | 0,00 | 5 872 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 5 | 15 | 09.12.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 74 | 27 | 448,00 | 6 | 1 | 5 | 202,20 | 56,00 | 146,20 | 6 086 220,00 | 0,00 | 6 086 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Кызыл, ул. Суворова, д. 60/1 | б/н | 16.12.2008 | I.2017 | I.2017 | 44 | 44 | 589,50 | 12 | 2 | 10 | 589,50 | 81,60 | 507,90 | 17 743 950,00 | 0,00 | 17 743 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Кызыл, ул. Суворова, д. 60/2 | б/н | 16.12.2008 | I.2017 | I.2017 | 40 | 40 | 530,10 | 12 | 0 | 12 | 530,10 | 0,00 | 530,10 | 15 956 010,00 | 0,00 | 15 956 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 6 | б/н | 16.12.2008 | III.2016 | III.2016 | 12 | 12 | 419,07 | 8 | 7 | 1 | 419,07 | 366,97 | 52,10 | 12 614 007,00 | 0,00 | 12 614 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Турану: | X | 2 | X | X | 31 | 16 | 845,60 | 9 | 6 | 3 | 418,00 | 288,10 | 129,90 | 12 938 434,65 | 0,00 | 12 938 434,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Туран, ул. Ленина, д. 106 | 1 | 15.01.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 14 | 6 | 425,20 | 4 | 4 | 0 | 208,60 | 208,60 | 0,00 | 4 948 375,50 | 0,00 | 4 948 375,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | г. Туран, ул. Ленина, д. 108 | 2 | 15.01.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 17 | 10 | 420,40 | 5 | 2 | 3 | 209,40 | 79,50 | 129,90 | 7 990 059,15 | 0,00 | 7 990 059,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2018 года, в т.ч.: | X | 36 | X | X | 1 329 | 1 329 | 14 762,80 | 368 | 276 | 92 | 14 762,80 | 11 729,90 | 3 032,90 | 630 282 983,20 | 375 270 000,00 | 255 012 983,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2018 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | 36 | X | X | 1 329 | 1 329 | 14 762,80 | 368 | 276 | 92 | 14 762,80 | 11 729,90 | 3 032,90 | 630 282 983,20 | 375 270 000,00 | 255 012 983,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Кызылу: | X | 19 | X | X | 637 | 637 | 5 610,20 | 157 | 85 | 72 | 5 610,20 | 3 381,90 | 2 228,30 | 239 521 878,80 | 142 611 141,11 | 96 910 737,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Кызыл, ул. Бухтуева, д. 6 | да | 13.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 37 | 37 | 249,40 | 11 | 8 | 3 | 249,40 | 191,30 | 58,10 | 10 647 883,60 | 6 339 741,65 | 4 308 141,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 22 | б/н | 13.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 11 | 11 | 98,00 | 2 | 2 | 0 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 4 184 012,00 | 2 491 157,50 | 1 692 854,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Кызыл, ул. Енисейская, д. 12 | 5 | 13.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 87 | 87 | 712,30 | 19 | 1 | 18 | 712,30 | 16,00 | 696,30 | 30 410 936,20 | 18 106 647,86 | 12 304 288,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 52 | да | 13.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 21 | 21 | 312,30 | 6 | 4 | 2 | 312,30 | 229,50 | 82,80 | 13 333 336,20 | 7 938 658,05 | 5 394 678,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 41 | б/н | 13.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 19 | 19 | 197,90 | 6 | 0 | 6 | 197,90 | 0,00 | 197,90 | 8 449 142,60 | 5 030 612,96 | 3 418 529,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 61 | б/н | 13.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 86 | 86 | 434,20 | 20 | 2 | 18 | 434,20 | 24,80 | 409,40 | 18 537 734,80 | 11 037 352,94 | 7 500 381,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 61а | б/н | 13.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 69 | 69 | 335,30 | 13 | 2 | 11 | 335,30 | 66,10 | 269,20 | 14 315 298,20 | 8 523 317,46 | 5 791 980,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Кызыл, ул. Полевая, д. 52 | да | 13.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 28 | 28 | 153,80 | 6 | 6 | 0 | 153,80 | 153,80 | 0,00 | 6 566 337,20 | 3 909 592,08 | 2 656 745,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Кызыл, ул. Пролетарская, д. 58 | 3 | 13.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 25 | 25 | 153,40 | 5 | 3 | 2 | 153,40 | 91,70 | 61,70 | 6 549 259,60 | 3 899 424,10 | 2 649 835,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Кызыл, ул. Пролетарская, д. 97 | да | 13.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 17 | 17 | 113,90 | 4 | 4 | 0 | 113,90 | 113,90 | 0,00 | 4 862 846,60 | 2 895 335,10 | 1 967 511,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 335 | да | 13.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 4 | 4 | 43,50 | 2 | 2 | 0 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 1 857 189,00 | 1 105 768,89 | 751 420,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 42 | 1 | 13.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 33 | 33 | 633,50 | 14 | 12 | 2 | 633,50 | 549,10 | 84,40 | 27 046 649,00 | 16 103 553,87 | 10 943 095,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Кызыл, ул. Ровенская, д. 14 | да | 13.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 60 | 60 | 527,50 | 12 | 10 | 2 | 527,50 | 445,50 | 82,00 | 22 521 085,00 | 13 409 036,56 | 9 112 048,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Кызыл, ул. Ровенская, д. 17 | б/н | 13.07.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 31 | 31 | 222,70 | 5 | 4 | 1 | 222,70 | 167,00 | 55,70 | 9 507 953,80 | 5 661 028,33 | 3 846 925,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Кызыл, ул. Салчака Тока, д. 10 | да | 13.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 18 | 18 | 477,70 | 8 | 8 | 0 | 477,70 | 477,70 | 0,00 | 20 394 923,80 | 12 143 121,83 | 8 251 801,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Кызыл, ул. Салчака Тока, д. 8 | 1 | 13.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 25 | 25 | 475,90 | 8 | 8 | 0 | 475,90 | 475,90 | 0,00 | 20 318 074,60 | 12 097 365,88 | 8 220 708,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Кызыл, ул. Шевченко, д. 102 | ДА | 13.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 17 | 17 | 112,10 | 4 | 2 | 2 | 112,10 | 56,70 | 55,40 | 4 785 997,40 | 2 849 579,14 | 1 936 418,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | г. Кызыл, ул. Шевченко, д. 120 | ДА | 13.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 35 | 35 | 272,90 | 9 | 7 | 2 | 272,90 | 181,40 | 91,50 | 11 651 192,60 | 6 937 111,05 | 4 714 081,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 96 | да | 13.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 14 | 14 | 83,90 | 3 | 0 | 3 | 83,90 | 0,00 | 83,90 | 3 582 026,60 | 2 132 735,86 | 1 449 290,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по п. Хову-Аксы: | X | 17 | X | X | 692 | 692 | 9 152,60 | 211 | 191 | 20 | 9 152,60 | 8 348,00 | 804,60 | 390 761 104,40 | 232 658 858,89 | 158 102 245,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | рп. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д. 16 | 11 | 26.10.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 45 | 45 | 461,80 | 16 | 10 | 6 | 461,80 | 299,80 | 162,00 | 19 716 089,20 | 11 738 944,25 | 7 977 144,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | рп. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д. 18 | 10 | 26.10.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 29 | 29 | 492,60 | 13 | 13 | 0 | 492,60 | 492,60 | 0,00 | 21 031 064,40 | 12 521 879,45 | 8 509 184,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | рп. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д. 20 | 9 | 26.10.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 54 | 54 | 525,20 | 14 | 11 | 3 | 525,20 | 403,70 | 121,50 | 22 422 888,80 | 13 350 570,62 | 9 072 318,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | рп. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д. 22 | 8 | 26.10.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 43 | 43 | 482,80 | 12 | 10 | 2 | 482,80 | 411,00 | 71,80 | 20 612 663,20 | 12 272 763,70 | 8 339 899,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | рп. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д. 23 | 7 | 28.11.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 47 | 47 | 512,30 | 16 | 16 | 0 | 512,30 | 512,30 | 0,00 | 21 872 136,20 | 13 022 652,95 | 8 849 483,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | рп. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д. 3, лит. а | 12 | 26.10.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 32 | 32 | 588,90 | 8 | 8 | 0 | 588,90 | 588,90 | 0,00 | 25 142 496,60 | 14 969 823,00 | 10 172 673,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | рп. Хову-Аксы, ул. Комсомольская, д. 3, лит. а | 17 | 26.10.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 32 | 32 | 719,10 | 12 | 8 | 4 | 719,10 | 486,20 | 232,90 | 30 701 255,40 | 18 279 503,68 | 12 421 751,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | рп. Хову-Аксы, ул. Мира, д. 22 | 13 | 28.11.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 34 | 34 | 502,40 | 12 | 9 | 3 | 502,40 | 360,00 | 142,40 | 21 449 465,60 | 12 770 995,20 | 8 678 470,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | рп. Хову-Аксы, ул. Мира, д. 8 | 14 | 26.10.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 36 | 36 | 497,30 | 12 | 12 | 0 | 497,30 | 497,30 | 0,00 | 21 231 726,20 | 12 641 353,33 | 8 590 372,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | рп. Хову-Аксы, ул. Первомайская, д. 11 | 16 | 26.10.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 29 | 29 | 526,60 | 12 | 12 | 0 | 526,60 | 526,60 | 0,00 | 22 482 660,40 | 13 386 158,60 | 9 096 501,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | рп. Хову-Аксы, ул. Спортивная, д. 4, лит. а | 15 | 26.10.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 41 | 41 | 720,60 | 12 | 12 | 0 | 720,60 | 720,60 | 0,00 | 30 765 296,40 | 18 317 633,65 | 12 447 662,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | рп. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, д. 10 | 1 | 26.10.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 41 | 41 | 529,90 | 12 | 12 | 0 | 529,90 | 529,90 | 0,00 | 22 623 550,60 | 13 470 044,50 | 9 153 506,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | рп. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, д. 13 | 1 | 28.11.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 52 | 52 | 522,10 | 12 | 12 | 0 | 522,10 | 522,10 | 0,00 | 22 290 537,40 | 13 271 768,70 | 9 018 768,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | рп. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, д. 4 | 6 | 26.10.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 49 | 49 | 506,20 | 12 | 12 | 0 | 506,20 | 506,20 | 0,00 | 21 611 702,80 | 12 867 591,11 | 8 744 111,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | рп. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, д. 5 | 5 | 26.10.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 43 | 43 | 521,50 | 12 | 10 | 2 | 521,50 | 447,50 | 74,00 | 22 264 921,00 | 13 256 516,72 | 9 008 404,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | рп. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, д. 7 | 4 | 26.10.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 36 | 36 | 522,90 | 12 | 12 | 0 | 522,90 | 522,90 | 0,00 | 22 324 692,60 | 13 292 104,68 | 9 032 587,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | рп. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, д. 9 | 3 | 26.10.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 49 | 49 | 520,40 | 12 | 12 | 0 | 520,40 | 520,40 | 0,00 | 22 217 957,60 | 13 228 554,75 | 8 989 402,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2018 года без финансовой поддержки Фонда | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к республиканской адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда в Республике Тыва

на 2013-2018 годы

Р Е Е С Т Р

аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № п/п | Адрес МКД | Всего | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Другие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по субъекту 2013 - 2018 годы, в т.ч.: | 83 665,79 | 3 279 785 452,43 | 13 099,65 | 559 276 457,10 | 70 148,14 | 2 707 570 560,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 12 938 434,65 |
|  | Всего по субъекту 2013 - 2018 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | 70 399,37 | 2 880 109 575,78 | 13 099,65 | 559 276 457,10 | 57 299,72 | 2 320 833 118,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту 2013 - 2018 годы, без финансовой поддержки Фонда: | 13 266,42 | 399 675 876,65 | 0,00 | 0,00 | 12 848,42 | 386 737 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 12 938 434,65 |
|  | Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: | 21 560,70 | 679 128 270,00 | 0,00 | 0,00 | 21 560,70 | 679 128 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: | 15 075,60 | 483 926 760,00 | 0,00 | 0,00 | 15 075,60 | 483 926 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Кызылу: | 14 127,30 | 453 486 330,00 | 0,00 | 0,00 | 14 127,30 | 453 486 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 13 | 517,70 | 16 618 170,00 | 0,00 | 0,00 | 517,70 | 16 618 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 15 | 520,30 | 16 701 630,00 | 0,00 | 0,00 | 520,30 | 16 701 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 13 | 514,80 | 16 525 080,00 | 0,00 | 0,00 | 514,80 | 16 525 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 34 | 322,20 | 10 342 620,00 | 0,00 | 0,00 | 322,20 | 10 342 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 36 | 630,30 | 20 232 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,30 | 20 232 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 42 | 468,00 | 15 022 800,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 15 022 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 47 | 218,40 | 7 010 640,00 | 0,00 | 0,00 | 218,40 | 7 010 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 48 | 324,60 | 10 419 660,00 | 0,00 | 0,00 | 324,60 | 10 419 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 49 | 486,30 | 15 610 230,00 | 0,00 | 0,00 | 486,30 | 15 610 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 12/1 | 872,10 | 27 994 410,00 | 0,00 | 0,00 | 872,10 | 27 994 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 20 | 404,70 | 12 990 870,00 | 0,00 | 0,00 | 404,70 | 12 990 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 24 а | 767,40 | 24 633 540,00 | 0,00 | 0,00 | 767,40 | 24 633 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 17 | 466,70 | 14 981 070,00 | 0,00 | 0,00 | 466,70 | 14 981 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 30 | 485,60 | 15 587 760,00 | 0,00 | 0,00 | 485,60 | 15 587 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 107 | 693,30 | 22 254 930,00 | 0,00 | 0,00 | 693,30 | 22 254 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 85 | 243,20 | 7 806 720,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 7 806 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 10 | 537,70 | 17 260 170,00 | 0,00 | 0,00 | 537,70 | 17 260 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 13 | 497,60 | 15 972 960,00 | 0,00 | 0,00 | 497,60 | 15 972 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 14 | 338,20 | 10 856 220,00 | 0,00 | 0,00 | 338,20 | 10 856 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 161 | 331,80 | 10 650 780,00 | 0,00 | 0,00 | 331,80 | 10 650 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 17 | 484,50 | 15 552 450,00 | 0,00 | 0,00 | 484,50 | 15 552 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 19 | 462,00 | 14 830 200,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 14 830 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 23 | 226,10 | 7 257 810,00 | 0,00 | 0,00 | 226,10 | 7 257 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 19 | 543,00 | 17 430 300,00 | 0,00 | 0,00 | 543,00 | 17 430 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 19 | 1 022,30 | 32 815 830,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022,30 | 32 815 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 19/1 | 1 040,20 | 33 390 420,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040,20 | 33 390 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Кызыл, ул. Сумонная, д. 32 | 708,30 | 22 736 430,00 | 0,00 | 0,00 | 708,30 | 22 736 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Чадан: | 948,30 | 30 440 430,00 | 0,00 | 0,00 | 948,30 | 30 440 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Чадан, ул. Победа, д. 72 | 586,00 | 18 810 600,00 | 0,00 | 0,00 | 586,00 | 18 810 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Чадан, ул. Победа, д. 84 | 362,30 | 11 629 830,00 | 0,00 | 0,00 | 362,30 | 11 629 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда: | 6 485,10 | 195 201 510,00 | 0,00 | 0,00 | 6 485,10 | 195 201 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Кызылу: | 6 485,10 | 195 201 510,00 | 0,00 | 0,00 | 6 485,10 | 195 201 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 3 | 528,00 | 15 892 800,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 15 892 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 7 | 521,60 | 15 700 160,00 | 0,00 | 0,00 | 521,60 | 15 700 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 12 | 522,00 | 15 712 200,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 15 712 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 26 | 338,80 | 10 197 880,00 | 0,00 | 0,00 | 338,80 | 10 197 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 28 | 355,90 | 10 712 590,00 | 0,00 | 0,00 | 355,90 | 10 712 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 30 | 336,30 | 10 122 630,00 | 0,00 | 0,00 | 336,30 | 10 122 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 32 | 349,30 | 10 513 930,00 | 0,00 | 0,00 | 349,30 | 10 513 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 37 | 430,50 | 12 958 050,00 | 0,00 | 0,00 | 430,50 | 12 958 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 39 | 402,00 | 12 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 | 12 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 41 | 461,40 | 13 888 140,00 | 0,00 | 0,00 | 461,40 | 13 888 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 43 | 511,50 | 15 396 150,00 | 0,00 | 0,00 | 511,50 | 15 396 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 16 | 554,90 | 16 702 490,00 | 0,00 | 0,00 | 554,90 | 16 702 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 20 | 427,30 | 12 861 730,00 | 0,00 | 0,00 | 427,30 | 12 861 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 26 | 426,00 | 12 822 600,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 12 822 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 8 | 319,60 | 9 619 960,00 | 0,00 | 0,00 | 319,60 | 9 619 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: | 13 819,00 | 584 007 467,90 | 1 913,85 | 81 709 911,90 | 11 905,15 | 502 297 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: | 11 845,70 | 524 611 137,90 | 1 913,85 | 81 709 911,90 | 9 931,85 | 442 901 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по с. Бай-Хаак: | 485,70 | 16 426 374,00 | 0,00 | 0,00 | 485,70 | 16 426 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Бай-Хаак, ул. Степная, д. 21 | 485,70 | 16 426 374,00 | 0,00 | 0,00 | 485,70 | 16 426 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Кызылу: | 10 910,00 | 492 965 763,90 | 1 913,85 | 81 709 911,90 | 8 996,15 | 411 255 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 11 | 520,80 | 24 044 949,99 | 104,40 | 4 457 253,60 | 416,40 | 19 587 696,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 3 | 546,20 | 21 636 304,94 | 103,80 | 4 431 637,20 | 442,40 | 17 204 667,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 6 | 352,90 | 14 630 034,28 | 106,20 | 4 534 102,80 | 246,70 | 10 095 931,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 7 | 528,20 | 24 034 329,07 | 207,50 | 8 859 005,01 | 320,70 | 15 175 324,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 9 | 518,40 | 23 493 000,27 | 208,40 | 8 897 429,60 | 310,00 | 14 595 570,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 10 | 470,10 | 22 431 030,96 | 196,70 | 8 397 909,80 | 273,40 | 14 033 121,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 12 | 493,00 | 21 609 013,50 | 426,15 | 18 194 048,10 | 66,85 | 3 414 965,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 12а | 735,60 | 37 577 390,41 | 0,00 | 0,00 | 735,60 | 37 577 390,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 14 | 447,80 | 19 323 860,37 | 49,80 | 2 126 161,20 | 398,00 | 17 197 699,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 18 | 468,40 | 22 305 119,60 | 193,40 | 8 257 019,59 | 275,00 | 14 048 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 26 | 259,70 | 11 726 438,79 | 99,90 | 4 265 130,60 | 159,80 | 7 461 308,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 28 | 1 040,10 | 50 016 695,24 | 0,00 | 0,00 | 1 040,10 | 50 016 695,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Кызыл, ул. Ленина, д. 8 | 997,70 | 43 637 999,03 | 132,50 | 5 656 955,00 | 865,20 | 37 981 044,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Кызыл, ул. Паромная, д. 7 | 446,60 | 19 018 556,13 | 0,00 | 0,00 | 446,60 | 19 018 556,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 17 | 1 019,30 | 42 367 650,93 | 85,10 | 3 633 259,40 | 934,20 | 38 734 391,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 17/1 | 1 059,70 | 51 379 685,47 | 0,00 | 0,00 | 1 059,70 | 51 379 685,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 19а | 1 005,50 | 43 733 704,92 | 0,00 | 0,00 | 1 005,50 | 43 733 704,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Чадан: | 450,00 | 15 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 15 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Чадан, ул. Советская, д. 8 | 450,00 | 15 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 15 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда: | 1 973,30 | 59 396 330,00 | 0,00 | 0,00 | 1 973,30 | 59 396 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Кызылу: | 1 973,30 | 59 396 330,00 | 0,00 | 0,00 | 1 973,30 | 59 396 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 20 | 523,40 | 15 754 340,00 | 0,00 | 0,00 | 523,40 | 15 754 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 22 | 519,50 | 15 636 950,00 | 0,00 | 0,00 | 519,50 | 15 636 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Кызыл, ул. Дачная, д. 68 | 31,90 | 960 190,00 | 0,00 | 0,00 | 31,90 | 960 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 10 | 329,10 | 9 905 910,00 | 0,00 | 0,00 | 329,10 | 9 905 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 8 | 514,40 | 15 483 440,00 | 0,00 | 0,00 | 514,40 | 15 483 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 5 | 55,00 | 1 655 500,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 1 655 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: | 14 446,09 | 563 800 761,08 | 545,00 | 23 268 230,00 | 13 901,09 | 540 532 531,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: | 13 233,17 | 527 291 869,08 | 545,00 | 23 268 230,00 | 12 688,17 | 504 023 639,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Кызылу: | 12 854,47 | 513 658 669,08 | 545,00 | 23 268 230,00 | 12 309,47 | 490 390 439,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Кызыл, пер. Каа-Хем, д. 54 | 109,70 | 5 170 788,00 | 0,00 | 0,00 | 109,70 | 5 170 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Кызыл, пер. Механизации, д. 1 | 115,80 | 4 623 974,80 | 26,20 | 1 118 582,80 | 89,60 | 3 505 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Кызыл, пер. Механизации, д. 11 | 125,00 | 5 074 812,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 5 074 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Кызыл, пер. Механизации, д. 13 | 105,90 | 4 326 048,00 | 0,00 | 0,00 | 105,90 | 4 326 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Кызыл, пер. Механизации, д. 15 | 90,20 | 3 673 087,40 | 25,10 | 1 071 619,40 | 65,10 | 2 601 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Кызыл, пер. Механизации, д. 5 | 93,40 | 4 120 884,00 | 0,00 | 0,00 | 93,40 | 4 120 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Кызыл, ул. Заводская, д. 24 | 730,60 | 30 273 810,00 | 51,00 | 2 177 394,00 | 679,60 | 28 096 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 67 | 340,20 | 14 699 208,40 | 40,60 | 1 733 376,40 | 299,60 | 12 965 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 71 | 339,20 | 14 866 866,00 | 0,00 | 0,00 | 339,20 | 14 866 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 74 | 323,10 | 11 900 029,40 | 40,10 | 1 712 029,40 | 283,00 | 10 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 21 | 475,30 | 17 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | 475,30 | 17 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Кызыл, ул. Крюкова, д. 95 | 68,60 | 2 469 600,00 | 0,00 | 0,00 | 68,60 | 2 469 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Кызыл, ул. Ленина, д. 13а | 34,10 | 1 671 840,00 | 0,00 | 0,00 | 34,10 | 1 671 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Кызыл, ул. Ленина, д. 6 | 507,10 | 20 482 495,20 | 0,00 | 0,00 | 507,10 | 20 482 495,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 14 | 521,40 | 18 770 400,00 | 0,00 | 0,00 | 521,40 | 18 770 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 16 | 339,60 | 15 126 662,40 | 40,20 | 1 716 298,80 | 299,40 | 13 410 363,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 18 | 518,00 | 20 199 420,00 | 0,00 | 0,00 | 518,00 | 20 199 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 20 | 340,30 | 15 441 649,20 | 0,00 | 0,00 | 340,30 | 15 441 649,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 22 | 513,30 | 19 001 844,00 | 0,00 | 0,00 | 513,30 | 19 001 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 24 | 514,40 | 18 518 400,00 | 0,00 | 0,00 | 514,40 | 18 518 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 26 | 527,60 | 18 993 600,00 | 0,00 | 0,00 | 527,60 | 18 993 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 28 | 512,10 | 19 803 548,60 | 50,90 | 2 173 124,60 | 461,20 | 17 630 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 30 | 510,50 | 18 916 867,00 | 80,50 | 3 436 867,00 | 430,00 | 15 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 32 | 519,10 | 18 687 600,00 | 0,00 | 0,00 | 519,10 | 18 687 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Кызыл, ул. Механизации, д. 10 | 120,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Кызыл, ул. Механизации, д. 12 | 109,20 | 4 213 080,00 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 4 213 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Кызыл, ул. Пальмбаха, д. 29/1 | 237,80 | 10 643 756,40 | 0,00 | 0,00 | 237,80 | 10 643 756,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 1 | 340,47 | 15 322 867,48 | 50,80 | 2 168 855,20 | 289,67 | 13 154 012,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 11 | 335,20 | 14 944 790,80 | 0,00 | 0,00 | 335,20 | 14 944 790,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 13 | 340,30 | 13 296 024,00 | 0,00 | 0,00 | 340,30 | 13 296 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 15 | 334,40 | 15 362 587,20 | 0,00 | 0,00 | 334,40 | 15 362 587,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 3 | 341,00 | 14 421 024,00 | 0,00 | 0,00 | 341,00 | 14 421 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 5 | 341,10 | 15 304 895,60 | 39,80 | 1 699 221,20 | 301,30 | 13 605 674,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 7 | 344,00 | 14 038 740,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 14 038 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 9 | 342,90 | 14 418 144,00 | 0,00 | 0,00 | 342,90 | 14 418 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Кызыл, ул. Полевая, д. 48 | 108,70 | 3 913 200,00 | 0,00 | 0,00 | 108,70 | 3 913 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Кызыл, ул. Пушкина, д. 4 | 462,40 | 17 615 484,00 | 0,00 | 0,00 | 462,40 | 17 615 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Кызыл, ул. Ровенская, д. 1 | 335,40 | 13 455 180,00 | 0,00 | 0,00 | 335,40 | 13 455 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Кызыл, ул. Складская, д. 2 | 487,10 | 18 464 661,20 | 99,80 | 4 260 861,20 | 387,30 | 14 203 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по пгт. Каа-Хем: | 378,70 | 13 633 200,00 | 0,00 | 0,00 | 378,70 | 13 633 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Каа-Хем, ул. Пригородная, д. 22 | 187,70 | 6 757 200,00 | 0,00 | 0,00 | 187,70 | 6 757 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Каа-Хем, ул. Пригородная, д. 24 | 191,00 | 6 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 | 6 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: | 1 212,92 | 36 508 892,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212,92 | 36 508 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Кызылу: | 1 212,92 | 36 508 892,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212,92 | 36 508 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Кызыл, ул. Дачная, д. 68 | 67,50 | 2 031 750,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 2 031 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 112 | 23,10 | 695 310,00 | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 695 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 21 | 47,30 | 1 423 730,00 | 0,00 | 0,00 | 47,30 | 1 423 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 23 | 78,32 | 2 357 432,00 | 0,00 | 0,00 | 78,32 | 2 357 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 23 | 331,70 | 9 984 170,00 | 0,00 | 0,00 | 331,70 | 9 984 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 3 | 105,40 | 3 172 540,00 | 0,00 | 0,00 | 105,40 | 3 172 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 5 | 29,40 | 884 940,00 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 884 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Кызыл, ул. Пальмбаха, д. 29 | 530,20 | 15 959 020,00 | 0,00 | 0,00 | 530,20 | 15 959 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: | 19 077,20 | 822 565 970,25 | 1 488,20 | 63 537 210,80 | 17 171,00 | 746 090 324,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 12 938 434,65 |
|  | Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: | 15 482,10 | 713 996 825,60 | 1 488,20 | 63 537 210,80 | 13 993,90 | 650 459 614,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Кызылу: | 15 054,50 | 694 406 022,20 | 1 385,60 | 59 156 806,40 | 13 668,90 | 635 249 215,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Кызыл, пер. Каа-Хем, д. 22 | 73,80 | 3 289 044,60 | 36,90 | 1 575 408,60 | 36,90 | 1 713 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Кызыл, пер. Каа-Хем, д. 56 | 93,10 | 4 370 819,40 | 45,90 | 1 959 654,60 | 47,20 | 2 411 164,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Кызыл, пер. Медицинский, д. 6 | 453,20 | 18 986 268,80 | 171,20 | 7 309 212,80 | 282,00 | 11 677 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Кызыл, пер. Медицинский, д. 8 | 460,00 | 19 578 486,40 | 97,60 | 4 166 934,40 | 362,40 | 15 411 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Кызыл, пер. Медицинский, д. 9 | 473,90 | 19 719 498,40 | 54,80 | 2 339 631,20 | 419,10 | 17 379 867,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Кызыл, пер. Механизации, д. 23 | 100,60 | 5 139 050,40 | 0,00 | 0,00 | 100,60 | 5 139 050,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Кызыл, пер. Пограничный, д. 8 | 240,30 | 10 983 279,80 | 44,90 | 1 916 960,60 | 195,40 | 9 066 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 5 | 507,20 | 23 679 736,80 | 0,00 | 0,00 | 507,20 | 23 679 736,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 127 | 236,40 | 11 326 284,60 | 32,10 | 1 370 477,40 | 204,30 | 9 955 807,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 16 | 218,70 | 9 969 004,00 | 25,40 | 1 084 427,60 | 193,30 | 8 884 576,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Кызыл, ул. Западная, д. 13 | 350,40 | 16 272 576,00 | 0,00 | 0,00 | 350,40 | 16 272 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 105 | 105,50 | 5 117 223,60 | 0,00 | 0,00 | 105,50 | 5 117 223,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 105 а | 156,60 | 7 251 366,41 | 89,20 | 3 808 304,80 | 67,40 | 3 443 061,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 94 | 98,40 | 5 026 665,60 | 0,00 | 0,00 | 98,40 | 5 026 665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 96 | 100,10 | 5 113 508,40 | 0,00 | 0,00 | 100,10 | 5 113 508,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Кызыл, ул. Каа-Хем, д. 58 | 89,40 | 4 566 909,60 | 0,00 | 0,00 | 89,40 | 4 566 909,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | г. Кызыл, ул. Каа-Хем, д. 80 | 112,40 | 5 290 985,80 | 0,00 | 0,00 | 112,40 | 5 290 985,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 100 | 498,60 | 23 898 024,00 | 0,00 | 0,00 | 498,60 | 23 898 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Кызыл, ул. Клубная, д. 3 | 175,60 | 8 583 505,20 | 0,00 | 0,00 | 175,60 | 8 583 505,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 10а | 512,50 | 23 713 084,80 | 0,00 | 0,00 | 512,50 | 23 713 084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 46 | 108,80 | 4 571 884,80 | 0,00 | 0,00 | 108,80 | 4 571 884,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 48 | 121,90 | 5 712 694,80 | 0,00 | 0,00 | 121,90 | 5 712 694,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 36а | 134,80 | 6 471 429,61 | 0,00 | 0,00 | 134,80 | 6 471 429,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 59 | 130,80 | 5 708 988,20 | 78,50 | 3 351 479,00 | 52,30 | 2 357 509,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 79 | 117,30 | 5 992 153,19 | 0,00 | 0,00 | 117,30 | 5 992 153,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Кызыл, ул. Крюкова, д. 112 | 75,90 | 3 877 275,60 | 0,00 | 0,00 | 75,90 | 3 877 275,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 28 | 111,90 | 5 716 299,60 | 0,00 | 0,00 | 111,90 | 5 716 299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 30 | 111,90 | 4 987 234,60 | 0,00 | 0,00 | 111,90 | 4 987 234,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 32 | 123,80 | 6 138 903,60 | 0,00 | 0,00 | 123,80 | 6 138 903,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Кызыл, ул. Мира, д. 1 | 469,30 | 23 375 574,00 | 0,00 | 0,00 | 469,30 | 23 375 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Кызыл, ул. Мира, д. 11 | 149,80 | 6 633 432,20 | 86,30 | 3 684 492,20 | 63,50 | 2 948 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Кызыл, ул. Мира, д. 14 | 92,40 | 4 563 194,40 | 0,00 | 0,00 | 92,40 | 4 563 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Кызыл, ул. Мира, д. 3 | 472,40 | 23 543 686,80 | 0,00 | 0,00 | 472,40 | 23 543 686,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Кызыл, ул. Мира, д. 5 | 471,30 | 22 908 428,59 | 35,30 | 1 507 098,20 | 436,00 | 21 401 330,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Кызыл, ул. Мира, д. 9 | 103,00 | 5 160 412,80 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 5 160 412,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Кызыл, ул. Новоселов, д. 26 | 724,40 | 29 792 469,60 | 0,00 | 0,00 | 724,40 | 29 792 469,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Кызыл, ул. Новоселов, д. 31 | 724,40 | 30 768 516,00 | 0,00 | 0,00 | 724,40 | 30 768 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д. 147 | 252,60 | 11 303 845,40 | 96,30 | 4 111 432,20 | 156,30 | 7 192 413,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д. 177 | 119,20 | 6 089 212,80 | 0,00 | 0,00 | 119,20 | 6 089 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Кызыл, ул. Полевая, д. 44 | 190,60 | 9 436 907,80 | 35,50 | 1 515 637,00 | 155,10 | 7 921 270,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Кызыл, ул. Проточная, д. 5 | 104,00 | 5 151 124,80 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 5 151 124,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 175 | 55,70 | 2 845 378,80 | 0,00 | 0,00 | 55,70 | 2 845 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 7 | 132,50 | 5 167 499,99 | 0,00 | 0,00 | 132,50 | 5 167 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 79 | 89,90 | 3 838 190,60 | 89,90 | 3 838 190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 83 | 154,10 | 6 593 867,60 | 25,40 | 1 084 427,60 | 128,70 | 5 509 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 85 | 42,20 | 2 118 128,40 | 0,00 | 0,00 | 42,20 | 2 118 128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Кызыл, ул. Рихарда Зорге, д. 188 | 203,70 | 9 973 033,40 | 0,00 | 0,00 | 203,70 | 9 973 033,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Кызыл, ул. Семирацкого, д. 43 | 479,20 | 21 898 420,40 | 0,00 | 0,00 | 479,20 | 21 898 420,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Кызыл, ул. Сибиряков Гвардейцев, д. 32 | 487,30 | 22 871 778,80 | 46,60 | 1 989 540,40 | 440,70 | 20 882 238,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Кызыл, ул. Суворова, д. 29 | 111,90 | 5 716 299,60 | 0,00 | 0,00 | 111,90 | 5 716 299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Кызыл, ул. Суворова, д. 64 | 689,60 | 32 278 586,40 | 0,00 | 0,00 | 689,60 | 32 278 586,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Кызыл, ул. Целинная, д. 31 | 444,00 | 21 209 739,81 | 80,30 | 3 428 328,20 | 363,70 | 17 781 411,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Кызыл, ул. Чехова, д. 8 | 1 508,70 | 68 719 025,60 | 0,00 | 0,00 | 1 508,70 | 68 719 025,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 10 | 309,80 | 13 847 292,60 | 168,90 | 7 211 016,60 | 140,90 | 6 636 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 17 | 378,70 | 17 549 788,40 | 44,60 | 1 904 152,40 | 334,10 | 15 645 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Турану: | 427,60 | 19 590 803,40 | 102,60 | 4 380 404,40 | 325,00 | 15 210 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Туран, ул. Ленина, д. 106 | 216,60 | 10 265 227,40 | 0,00 | 0,00 | 216,60 | 10 265 227,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Туран, ул. Ленина, д. 108 | 211,00 | 9 325 576,00 | 102,60 | 4 380 404,40 | 108,40 | 4 945 171,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда: | 3 595,10 | 108 569 144,65 | 0,00 | 0,00 | 3 177,10 | 95 630 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 12 938 434,65 |
|  | Итого по г. Кызылу: | 3 177,10 | 95 630 710,00 | 0,00 | 0,00 | 3 177,10 | 95 630 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 5 | 345,60 | 10 402 560,00 | 0,00 | 0,00 | 345,60 | 10 402 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Кызыл, ул. Дачная, д. 68 | 157,20 | 4 731 720,00 | 0,00 | 0,00 | 157,20 | 4 731 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 136 | 244,00 | 7 344 400,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 7 344 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 21 | 225,07 | 6 774 607,00 | 0,00 | 0,00 | 225,07 | 6 774 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 23 | 178,96 | 5 386 696,00 | 0,00 | 0,00 | 178,96 | 5 386 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 21а | 90,30 | 2 718 030,00 | 0,00 | 0,00 | 90,30 | 2 718 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 3 | 195,10 | 5 872 510,00 | 0,00 | 0,00 | 195,10 | 5 872 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 5 | 202,20 | 6 086 220,00 | 0,00 | 0,00 | 202,20 | 6 086 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Кызыл, ул. Суворова, д. 60/1 | 589,50 | 17 743 950,00 | 0,00 | 0,00 | 589,50 | 17 743 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Кызыл, ул. Суворова, д. 60/2 | 530,10 | 15 956 010,00 | 0,00 | 0,00 | 530,10 | 15 956 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 6 | 419,07 | 12 614 007,00 | 0,00 | 0,00 | 419,07 | 12 614 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Турану: | 418,00 | 12 938 434,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 12 938 434,65 |
| 1 | г. Туран, ул. Ленина, д. 106 | 208,60 | 4 948 375,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,60 | 4 948 375,50 |
| 2 | г. Туран, ул. Ленина, д. 108 | 209,40 | 7 990 059,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,40 | 7 990 059,15 |
|  | Всего по этапу 2018 года, в т.ч.: | 14 762,80 | 630 282 983,20 | 9 152,60 | 390 761 104,40 | 5 610,20 | 239 521 878,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2018 года с финансовой поддержкой Фонда: | 14 762,80 | 630 282 983,20 | 9 152,60 | 390 761 104,40 | 5 610,20 | 239 521 878,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по г. Кызыл: | 5 610,20 | 239 521 878,80 | 0,00 | 0,00 | 5 610,20 | 239 521 878,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Кызыл, ул. Бухтуева, д. 6 | 249,40 | 10 647 883,60 | 0,00 | 0,00 | 249,40 | 10 647 883,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 22 | 98,00 | 4 184 012,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 4 184 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Кызыл, ул. Енисейская, д. 12 | 712,30 | 30 410 936,20 | 0,00 | 0,00 | 712,30 | 30 410 936,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 52 | 312,30 | 13 333 336,20 | 0,00 | 0,00 | 312,30 | 13 333 336,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 41 | 197,90 | 8 449 142,60 | 0,00 | 0,00 | 197,90 | 8 449 142,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 61 | 434,20 | 18 537 734,80 | 0,00 | 0,00 | 434,20 | 18 537 734,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 61а | 335,30 | 14 315 298,20 | 0,00 | 0,00 | 335,30 | 14 315 298,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Кызыл, ул. Полевая, д. 52 | 153,80 | 6 566 337,20 | 0,00 | 0,00 | 153,80 | 6 566 337,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Кызыл, ул. Пролетарская, д. 58 | 153,40 | 6 549 259,60 | 0,00 | 0,00 | 153,40 | 6 549 259,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Кызыл, ул. Пролетарская, д. 97 | 113,90 | 4 862 846,60 | 0,00 | 0,00 | 113,90 | 4 862 846,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 335 | 43,50 | 1 857 189,00 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 1 857 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 42 | 633,50 | 27 046 649,00 | 0,00 | 0,00 | 633,50 | 27 046 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Кызыл, ул. Ровенская, д. 14 | 527,50 | 22 521 085,00 | 0,00 | 0,00 | 527,50 | 22 521 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Кызыл, ул. Ровенская, д. 17 | 222,70 | 9 507 953,80 | 0,00 | 0,00 | 222,70 | 9 507 953,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Кызыл, ул. Салчака Тока, д. 10 | 477,70 | 20 394 923,80 | 0,00 | 0,00 | 477,70 | 20 394 923,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Кызыл, ул. Салчака Тока, д. 8 | 475,90 | 20 318 074,60 | 0,00 | 0,00 | 475,90 | 20 318 074,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Кызыл, ул. Шевченко, д. 102 | 112,10 | 4 785 997,40 | 0,00 | 0,00 | 112,10 | 4 785 997,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Кызыл, ул. Шевченко, д. 120 | 272,90 | 11 651 192,60 | 0,00 | 0,00 | 272,90 | 11 651 192,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 96 | 83,90 | 3 582 026,60 | 0,00 | 0,00 | 83,90 | 3 582 026,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по п. Хову-Аксы: | 9 152,60 | 390 761 104,40 | 9 152,60 | 390 761 104,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | рп. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д. 16 | 461,80 | 19 716 089,20 | 461,80 | 19 716 089,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | рп. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д. 18 | 492,60 | 21 031 064,40 | 492,60 | 21 031 064,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | рп. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д. 20 | 525,20 | 22 422 888,80 | 525,20 | 22 422 888,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | рп. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д. 22 | 482,80 | 20 612 663,20 | 482,80 | 20 612 663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | рп. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д. 23 | 512,30 | 21 872 136,20 | 512,30 | 21 872 136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | рп. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д. 3, лит. а | 588,90 | 25 142 496,60 | 588,90 | 25 142 496,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | рп. Хову-Аксы, ул. Комсомольская, д. 3, лит. а | 719,10 | 30 701 255,40 | 719,10 | 30 701 255,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | рп. Хову-Аксы, ул. Мира, д. 22 | 502,40 | 21 449 465,60 | 502,40 | 21 449 465,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | рп. Хову-Аксы, ул. Мира, д. 8 | 497,30 | 21 231 726,20 | 497,30 | 21 231 726,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | рп. Хову-Аксы, ул. Первомайская, д. 11 | 526,60 | 22 482 660,40 | 526,60 | 22 482 660,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | рп. Хову-Аксы, ул. Спортивная, д. 4, лит. а | 720,60 | 30 765 296,40 | 720,60 | 30 765 296,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | рп. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, д. 10 | 529,90 | 22 623 550,60 | 529,90 | 22 623 550,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | рп. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, д. 13 | 522,10 | 22 290 537,40 | 522,10 | 22 290 537,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | рп. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, д. 4 | 506,20 | 21 611 702,80 | 506,20 | 21 611 702,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | рп. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, д. 5 | 521,50 | 22 264 921,00 | 521,50 | 22 264 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | рп. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, д. 7 | 522,90 | 22 324 692,60 | 522,90 | 22 324 692,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | рп. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, д. 9 | 520,40 | 22 217 957,60 | 520,40 | 22 217 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к республиканской адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда в Республике Тыва

на 2013-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения адресной программы по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего по году | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего по году | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего по году |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
|  | Итого по программе: | 0,00 | 1 035,20 | 1 286,72 | 4 998,80 | 4 670,30 | 71 674,77 | 83 665,79 | 0 | 27 | 34 | 129 | 117 | 1 929 | 2 236 | 0 | 122 | 129 | 419 | 299 | 5 414 | 6 383 |  |
| 1 | с. Бай-Хаак: | 0,00 | 0,00 | 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |  |
| 2 | Город Кызыл | 0,00 | 86,90 | 351,02 | 4 620,10 | 4 670,30 | 61 676,57 | 71 404,89 | 0 | 2 | 14 | 117 | 117 | 1 698 | 1 948 | 0 | 9 | 49 | 363 | 299 | 4 691 | 5 411 |  |
| 3 | Город Туран | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,60 | 845,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |  |
| 4 | Город Чадан | 0,00 | 948,30 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398,30 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 113 | 37 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |
| 5 | Поселок Каа-Хем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,70 | 0,00 | 0,00 | 378,70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |  |
| 6 | Поселок Хову-Аксы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 152,60 | 9 152,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 692 |  |
|  | 2013 год | 0,00 | 948,30 | 0,00 | 2 293,80 | 2 566,10 | 15 752,50 | 21 560,70 | 0 | 25 | 0 | 56 | 72 | 422 | 575 | 0 | 113 | 0 | 184 | 122 | 972 | 1 391 |  |
| 1 | Город Кызыл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293,80 | 2 566,10 | 15 752,50 | 20 612,40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 72 | 422 | 550 | 0 | 0 | 0 | 184 | 122 | 972 | 1 278 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Город Чадан | 0,00 | 948,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |  |
|  | 2014 год | 0,00 | 86,90 | 935,70 | 0,00 | 514,40 | 12 282,00 | 13 819,00 | 0 | 2 | 20 | 0 | 9 | 357 | 388 | 0 | 9 | 80 | 0 | 33 | 1 020 | 1 142 |  |
| 1 | с. Бай-Хаак | 0,00 | 0,00 | 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |  |
| 2 | Город Кызыл | 0,00 | 86,90 | 0,00 | 0,00 | 514,40 | 12 282,00 | 12 883,30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 357 | 368 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 | 1 020 | 1 062 |  |
| 3 | Город Чадан | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |  |
|  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 351,02 | 1 240,60 | 0,00 | 12 854,47 | 14 446,09 | 0 | 0 | 14 | 34 | 0 | 325 | 373 | 0 | 0 | 49 | 113 | 0 | 845 | 1 007 |  |
| 1 | Город Кызыл | 0,00 | 0,00 | 351,02 | 861,90 | 0,00 | 12 854,47 | 14 067,39 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 325 | 361 | 0 | 0 | 49 | 57 | 0 | 845 | 951 |  |
| 2 | Поселок Каа-Хем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,70 | 0,00 | 0,00 | 378,70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |  |
|  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464,40 | 1 367,10 | 16 245,70 | 19 077,20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 462 | 532 | 0 | 0 | 0 | 122 | 113 | 1 279 | 1 514 |  |
| 1 | Город Кызыл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464,40 | 1 367,10 | 15 400,10 | 18 231,60 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 442 | 512 | 0 | 0 | 0 | 122 | 113 | 1 248 | 1 483 |  |
| 2 | Город Туран | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,60 | 845,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |  |
|  | 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,70 | 14 540,10 | 14 762,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 363 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 298 | 1 329 |  |
| 1 | Город Кызыл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,70 | 5 387,50 | 5 610,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 152 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 606 | 637 |  |
| 2 | Поселок Хову-Аксы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 152,60 | 9 152,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 692 | ». |

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва 								  Ш. Кара-оол